**Протокол № 1**

**заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участков тепловой сети**

г. Мурманск 18.03.2019

# 1. Предмет запроса предложений в электронной форме:

**1.1. Предмет договора**: выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участков тепловой сети (далее - Работы).

**1.2. Общее количество выполняемых Работ**: 395 пог.м (протяженность тепловой сети 197,5 м в двухтрубном исполнении).

**1.3. Содержание выполняемых Работ:**

Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участков тепловой сети (далее по тексту – Документация).

**1.4.** **Начальная (максимальная) цена Договора:** 5 695 058 (Пять миллионов шестьсот девяносто пять тысяч пятьдесят восемь) рублей 76 копеек, в том числе НДС.

Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, за исключением материалов Заказчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п. 3.2 проекта Договора.

**1.5. Срок (период) выполнения Работ:** с 13.05.2019 по 16.08.2019 включительно.

**1.6. Место выполнения Работ:**

- Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Чкалова, тепловая сеть от ТК-2 в сторону ТК-5;

- Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Батюты, тепловая сеть от ТК-54 до ТК-55.

**1.7. Особые условия:**

**1.7.1.** К работам по демонтажу трубопроводов тепловой сети от ТК-2 в сторону ТК-5 по ул. Чкалова приступить после окончания работ по монтажу трубопроводов тепловой сети от ТК-54 до ТК-55 по ул. Батюты и подачи теплоносителя по указанному участку.

**1.7.2.** Приемка и оплата работ по восстановлению благоустройства территории после ремонта тепловых сетей осуществляется по фактически выполненным объемам работ.

**1.8. Условия оплаты:** Договор не предусматривает предоплату, промежуточную оплату выполненных работ. Оплата выполненных работ по Объектам производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). При этом, оплата производится только после полного окончания работ по Объектам, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

**1.9. Гарантийный срок работ** – 36 (Тридцать шесть) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

# 2. В заседании приняли участие:

**Председатель Комиссии по закупке:**

И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения.

**Члены Комиссии по закупке:**

Г.В. Михейко – ведущий специалист отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;

М.А. Моисеев – заместитель главного инженера филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть»;

А.А. Григорьев – и.о. начальника производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть»;

О.И. Антропова – инженер-строитель производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть».

**Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):**

А.В. Руснак – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

# 3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 18.03.2019 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 16, начало в 09:00 (МСК).

По запросу предложений в электронной форме не подана ни одна заявка на участие.

**4.** Комиссия по закупке приняла **РЕШЕНИЕ:**

Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.11. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), п. 4.12.4. Документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

**ПОДПИСИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель Комиссии по закупке:**  И.А. Обухов | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Члены Комиссии по закупке:** |  |
| Г.В. Михейко | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| М.А. Моисеев | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| А.А. Григорьев | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| О.И. Антропова | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):**  А.В. Руснак | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |