УТВЕРЖДЕНО:

Генеральный директор АО «МЭС»

А.А. Степанов

Приказ № 129-з от 15.04.2019

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по установке системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией

г. Мурманск

2019

- Информационная карта

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по установке системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией

# Способ проведения закупки: запрос предложений в электронной форме (далее также – запрос предложений).

# Сведения о Заказчике проведения закупки:

2.1. Наименование: Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

2.2. Место нахождения: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корп. 1.

2.3. Адрес предоставления Документации: 183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15 (Центральный КПП № 1, заезд со стороны ул. Свердлова, при себе иметь документ удостоверяющий личность), кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) – 13:30 (МСК).

2.4. Телефон: 8(8152) 68 63 95 доб. 526; 8 (953) 753 06 95.

2.5. Е-mail: rusnakav@mures.ru

# Предмет запроса предложений:

3.1. Предмет договора: выполнение работ по установке системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (далее - Работы).

3.2. Общее количество выполняемых Работ: 1 усл. ед.

  - Содержание выполняемых Работ:

Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по установке системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (далее по тексту – Документация).

  - Начальная (максимальная) цена Договора: 1 594 406 (Один миллион пятьсот девяносто четыре тысячи четыреста шесть) рублей 67 копеек, в том числе НДС.

Указанная цена включает в себя все расходы Подрядчика (в том числе стоимость используемых материалов), а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п. 3.2 проекта Договора.

  - Срок выполнения Работ: с момента подписания договора по 15.11.2019 г.

  - Место выполнения Работ: Район № 6 котельная «Роста»: здание ТЭЦ-1, здание КВГМ, здание мазутонасосной, г. Мурманск, ул. Лобова 100 (территория «35 СРЗ» ОАО ЦС «Звездочка»).

  - Условия оплаты: Договор не предусматривает предоплату, промежуточную оплату выполненных работ.

Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

  - Гарантийный срок работ – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем.

3.9. Обеспечение: не устанавливается требование обеспечения заявки на участие и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

3.10. Переторжка: не предусмотрена.

# Дата, время и место рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов: 25.04.2019 в 10:00 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 16.

# 5. Требования к Участникам закупки

Требования к Участникам закупки подробно указаны в Разделе 3 Документации.

# 6. Порядок предоставления Документации Участнику закупки

Любое заинтересованное лицо для получения Документации на бумажном либо электронном носителе должно обратиться в адрес Заказчика в письменной форме по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2. Информационной карты Документации, либо отправить запрос на электронную почту rusnakav@mures.ru, с указанием способа получения Документации.

В период с 15.04.2019 по 24.04.2019 Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) – 13:30 (МСК)) со дня получения соответствующего запроса направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно.

Если заинтересованное лицо получило Документацию иным способом, Заказчик не несет ответственности за неполучение таким лицом информации об изменениях и (или) разъяснениях положений Документации.

Документация, размещенная на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) (далее также – ЭП) и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, доступна для ознакомления.

# 7. Порядок подачи заявок

Для участия в запросе предложений Участник закупки должен своевременно подать заявку, согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в Документации.

Подача заявки на участие в закупке осуществляется аккредитованным на ЭП Участником закупки в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

Заявка на участие должна быть заверена электронной подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника закупки без доверенности, или лица, надлежащим образом уполномоченного Участником закупки на основании доверенности и должна содержать документы, предусмотренные Документацией.

Дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок: с 15.04.2019 по 16:42 (МСК) 24.04.2019.

# 8. Разъяснение положений Документации и (или) извещения

Любой участник закупки, получивший аккредитацию на ЭП, вправе направить Заказчику с использованием функционала ЭП запрос о даче разъяснений положений Документации и (или) извещения.

Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления запроса осуществляет разъяснение положений Документации и (или) извещения и размещает их на сайте ЭП и в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если запрос поступил позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Разъяснения положений Документации и (или) извещения не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Дата начала и дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Документации и (или) извещения от Участников закупки: с 15.04.2019 по 16:42 (МСК) 18.04.2019.

Дата начала/окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений Документации и (или) извещения: с 16.04.2019 по 23.04.2019.

# 9. Критерии оценки и их значимость:

| Номер критерия | Критерии оценки заявок | Значимость критерия, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена договора | 70 |
| 2 | Опыт выполнения аналогичных работ | 30 |

Порядок оценки заявок по каждому критерию, а также другие условия Договора подробно указаны в Документации.

# 10. Приоритет

Согласно Постановления Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925) предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

- СОДЕРЖАНИЕ

Информационная карта	2

СОДЕРЖАНИЕ	5

1. Термины и определения	6

2.	Общие положения	7

3.	Требования к участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы	8

4.	Порядок проведения запроса предложений	12

5.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	20

Приложение № 1 к Документации	48

Приложение № 2 к Документации	59

Приложение № 3 к Документации	61

Приложение № 4 к Документации	62

Приложение № 5 к Документации	99

- 1. Термины и определения

Заказчик – Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

Оператор электронной площадки – ООО «РТС-тендер».

Электронная площадка (ЭП) – версия программного обеспечения «Универсальная платформа для корпоративных закупок», расположенная в сети Интернет по адресу: http://www.rts-tender.ru/, с помощью которого проводятся закупки в электронной форме в соответствии с положениями Регламента ЭП.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки.

Участник закупки должен быть аккредитован на ЭП в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

Подрядчик - Победитель либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с п. 4.12.4. Документации.

Комиссия по закупке – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения запроса предложений.

Запрос предложений – конкурентная закупка, осуществляемая путем проведения торгов, при которой победителем запроса предложений признается Участник закупки, заявка которого в соответствии с критериями, определенными в Документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям Документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Извещение о проведении запроса предложений – информация о запросе предложений, размещаемая на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Документация о проведении запроса предложений – электронный документ, содержащий сведения о предмете запроса предложений, об условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в запросе предложений, процедурах проведения запроса предложений, правилах выбора победителя, а также об условиях заключаемого по результатам запроса предложений Договора. Документация о проведении запроса предложений (далее – Документация) размещается на сайте ЭП и в единой информационной системе (одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении запроса предложений).

Заявка на участие в запросе предложений (также по тексту – заявка) – пакет электронных документов, содержащий предложение Участника закупки, направленный Заказчику с использованием функционала ЭП.

Электронный документ - информация в электронно-цифровой форме, подписанная электронной подписью.

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru) (также по тексту  - единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг, единая информационная система (ЕИС)) – информация и документы в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» размещаются в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), размещается Заказчиком на сайте Заказчика http://www.mures.ru/ с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

- Общие положения

  - Общие сведения о процедуре запроса предложений

Заказчик извещением о проведении запроса предложений, размещенном в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) (далее – ЭП) приглашает заинтересованных лиц к участию в запросе предложений.

    - Предмет запроса предложений указан в Информационной карте Документации.

Требования к выполняемым Работам указаны в разделе 5 «Техническое задание» Документации.

    - Участником закупки может быть любое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации, аккредитованное в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

    - К этапу проведения запроса предложений допускается Участник закупки, отвечающий требованиям, изложенным в Документации, своевременно подавший заявку на участие в запросе предложений, соответствующую требованиями Документации.

    - Решение о допуске Участников закупки к этапу проведения запроса предложений принимает Комиссия по закупке.

    - Комиссия вправе на основании информации о несоответствии Участника установленным Документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, отстранить Участника от участия в запросе предложений на любом этапе.

  - Правовой статус запроса предложений и документов

    - Данный запрос предложений проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) в действующей редакции.

  - Затраты на участие в запросе предложений

    - Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие, иной документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.

Предполагается, что Участник закупки изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Документации. Никакие претензии к Заказчику не будут приниматься на том основании, что Участник закупки не понимал какие-либо вопросы или положения Документации. Неполное представление информации, запрашиваемой в Документации, или же подача заявки, не отвечающей требованиям Документации, представляют собой риск для Участника закупки, и может привести к отклонению его заявки.

    - Участники закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки и проведения запроса предложений.

  - Отмена запроса предложений

2.4.1. Заказчик вправе отменить запрос предложений до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Заказчик не несет ответственности перед Участником закупки, направившим заявку на участие в запросе предложений. Расходы, понесенные Участником закупки при подаче заявки на участие в запросе предложений, Заказчиком возмещению не подлежат.

Решение об отмене запроса предложений размещается на сайте ЭП и в ЕИС в день принятия этого решения.

2.4.2. По истечении срока отмены запроса предложений в соответствии с первым абзацем пункта 2.4.1. Документации и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

- Требования к участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы

## К Участнику закупки предъявляются следующие обязательные требования:

3.1.1. Участник закупки должен иметь в наличии действующую лицензию МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на виды работ:

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

3.1.2. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), в отношении Участника закупки должен отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

3.1.3. Деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке.

3.1.4. У Участника закупки должно быть отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) не принято.

3.1.5. У Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки должны отсутствовать судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а  также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением Работ, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

3.1.5.1. Участник закупки - юридическое лицо, не должно быть привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке.

3.1.6.  Между Участником закупки и Заказчиком должно быть отсутствие конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

3.1.7. Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - Формирование заявки Участника закупки

Участник закупки предоставляет Заказчику заявку на участие в запросе предложений по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в Документации, с учетом требований п. 4.4. Документации.

Согласно Постановления № 925 предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

Заявка должна содержать фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, адрес электронной почты.

Заявка в обязательном порядке должна содержать электронный вид оригинала следующих документов (в случае невозможности предоставления электронного вида оригинала документа, предоставляется электронный вид заверенной уполномоченным лицом Участника закупки копии):

- опись документов (приложение № 5 к Документации);

- приложение № 1 к Документации, формы 1 – 6 Приложения № 1 к Документации

(форму 4 предоставляет Участник закупки, являющийся вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и относящийся к категории субъекта малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Остальные Участники закупки, относящиеся к категории субъекта малого или среднего предпринимательства, должны декларировать в составе заявки на участие в закупке свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления в форме документа Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащих информацию об Участнике закупки.

Форма 5 предоставляется на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ»);

- для подтверждения соответствия Участника закупки обязательным требованиям, установленным п. 3.1. Документации, официальное письмо Участника закупки по рекомендуемой форме Приложения № 2 к Документации;

- для юридического лица: полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра юридических лиц.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации;

Для индивидуального предпринимателя: полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев со дня размещения на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации;

Для иностранных лиц: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг извещения о проведении закупки.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации.

- документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки:

для юридического лица: решение о назначении или об избрании (продлении полномочий) лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и срок полномочий такого лица не истек (далее для целей Документации - руководитель).

В случае если от имени юридического лица действует лицо, не обладающее правом действовать от имени юридического лица, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица или уполномоченным таким руководителем лицом, и содержащей печать данного юридического лица, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенные копии указанных доверенностей (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Документации). В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на выдачу таких доверенностей (предоставление другим лицам таких прав);

для физического лица: все страницы паспорта гражданина.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации.

В случае если от имени физического лица (индивидуального предпринимателя) действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности на осуществление действий от имени Участника закупки (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Документации), заверенный печатью Участника закупки (при наличии) и подписанный уполномоченным лицом, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенную копию такой доверенности;

- учредительные документы Участника закупки (Устав) (для юридических лиц);

- решение об одобрении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и/или если для Участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, является крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в закупке для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство о предоставлении решения об одобрении крупной сделки в случае признания его Победителем закупки до момента заключения договора.

В случае, если для Участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, не является крупной сделкой, такой Участник закупки в составе заявки предоставляет письмо о том, что данная сделка не является для него крупной;

- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2018 год, поданные в установленном порядке в налоговую инспекцию по месту регистрации Участника закупки с отметкой о приеме.

Если бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах были поданы в электронном виде - необходимо предоставить направленные в электронном виде бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах с отметкой о приеме (квитанцию о приеме).

Некоммерческие организации предоставляют баланс и отчет о целевом использовании средств.

Организации, зарегистрированные после 1 января 2019 года, предоставляют: официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности;

Индивидуальные предприниматели не предоставляют бухгалтерскую отчетность, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности. В таком случае, индивидуальные предприниматели предоставляют официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности;

- действующая лицензия МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на виды работ:

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

- документы, подтверждающие выполнение аналогичных* работ (форма КС-2, КС-3 и т.п.), указанные в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2016-2018 годы» (форма 5 Приложения № 1 к Документации) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ»).

* Аналогичными признаются работы по установке системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на опасных производственных объектах теплоэнергетического комплекса.

В случае предоставления Участником закупки заявки и/или приложенной к ней документации на иностранном языке, Участник закупки обязан предоставить надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

- Порядок проведения запроса предложений

## Порядок предоставления Документации Участнику закупки

Порядок предоставления Документации указан в п. 6 Информационной карты Документации.

  - Разъяснение положений Документации и (или) извещения

Порядок направления запросов о разъяснении положений Документации и (или) извещения и предоставления разъяснений положений Документации и (или) извещения указан в п. 8 Информационной карты Документации.

  - Внесение изменений в Документацию

    - Заказчик по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в Документацию. Любое изменение Документации является неотъемлемой ее частью.

    - Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса предложений, Документацию, размещаются Заказчиком на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг не позднее чем в течение 3 (Трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение, Документацию, срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком таким образом, чтобы с даты размещения на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного пунктом 7.5.3.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) - не менее чем 4 (Четыре) рабочих дня.

Если Участник закупки подал заявку на участие в запросе предложений до внесения Заказчиком изменений в извещение и Документацию, то такой Участник закупки имеет право предоставить изменения к своей заявке в соответствии с п.п. 4.9.2. п. 4.9. Документации.

  - Общие требования к заявке на участие в запросе предложений

    - Заявка, оформленная и содержащая графический образ документов, предусмотренных Документацией, подается в формате, обеспечивающем возможность ее сохранения на технических средствах пользователей. Заявка и все документы заявки должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника процедуры закупки без доверенности, или лица, надлежащим образом уполномоченного Участником закупки на основании доверенности.

    - Одно лицо, желающее участвовать в закупке, может подать только одну заявку. При этом не допускается подача заявки на часть выполняемых Работ.

    - Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью Участника закупки (при наличии).

    - Документы, предусмотренные Документацией в составе заявки, должны содержать достоверные и не противоречащие между собой сведения, не должны изменять предмет закупки и существенные условия закупки, указанные в Информационной карте Документации.

  - Официальный язык запроса предложений

    - Заявка, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которой обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

    - Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, надлежащим образом заверенным переводом на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

  - Валюта запроса предложений

    - Все суммы денежных средств в заявке должны быть выражены в валюте - российский рубль.

    - Выражение денежных сумм в других валютах, может быть расценено Комиссией по закупке как несоответствие заявки требованиям, установленным Документацией.

  - Сведения о цене Договора

    - Начальная (максимальная) цена Договора: 1 594 406 (Один миллион пятьсот девяносто четыре тысячи четыреста шесть) рублей 67 копеек, в том числе НДС.

Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п. 3.2 проекта Договора.

Источником информации о стоимости работ, являющихся предметом закупки, стала информация подрядчиков, оформленная в виде коммерческих предложений. В результате проведенной работы по изучению имеющегося рынка выполняемых работ и мониторинга цен начальная (максимальная) цена Договора была сформирована методом сопоставимых рыночных цен.

    - Порядок формирования цены

Указанная цена включает в себя все расходы Подрядчика (в том числе стоимость используемых материалов), а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении выполняемых работ. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников запроса предложений без учета НДС (в случае, когда Участниками запроса предложений являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения).

- 4.8. Порядок подачи заявок

Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений указан в п. 7 Информационной карты Документации.

- 4.9. Изменение и отзыв заявок

4.9.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать заявку на участие до истечения срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору ЭП.

4.9.2. Изменение заявки осуществляется только путем отзыва ранее поданной заявки и подачи новой заявки.

4.9.3. Отзыв и изменение заявки осуществляется Участником закупки с использованием функционала ЭП.

  - Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений и рассмотрение заявок Участников

4.10.1. После окончания срока подачи заявок Оператор ЭП предоставляет Заказчику доступ к поданным заявкам.

4.10.2. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупке проверяет:

- правильность оформления заявки и ее соответствие требованиям Документации по существу;

- соответствие Участников закупки требованиям Документации;

- соответствие технического предложения требованиям Документации;

- наличие существенных ошибок в данных при расчетах;

- соответствие предлагаемых Участником закупки договорных условий требованиям Документации.

При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупке может запросить у Участников закупки разъяснения или дополнения по их заявкам, в том числе представления к определенному сроку представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде сведений и документов.

При проверке правильности оформления заявки Комиссия по закупке вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки.

Комиссия по закупке с письменного согласия Участника закупки также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупке имеет право отклонить заявку в случае:

a) непредставления документов, установленных Документацией и (или) извещением, либо наличия в документах недостоверных сведений;

б) несоответствия Участника закупки требованиям, установленным Документацией и (или) извещением;

в) несоответствия заявки на участие требованиям Документации и (или) извещения, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную (максимальную) цену договора;

г) если Заказчик, Комиссия по закупке обнаружат, что Участник закупки представил в составе своей заявки недостоверную информацию, в том числе в отношении его квалификационных данных.

Изучение заявки и приложенных к ней документов на предмет соответствия Документации, а также результаты такого изучения и выводы о соответствии либо несоответствии полученных документов и заявки положениям Документации, соответствие либо не соответствие Участника закупки требованиям Документации и допуске Участника закупки к участию в запросе предложений, оформляются протоколом.

  - Опоздавшие заявки

Подача заявки на участие по истечении срока, указанного в извещении о закупке, не допускается.

  - Оценка заявок и оформление окончательного решения Комиссии по закупке

4.12.1. Оценка заявок

Оценка заявок осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

В рамках оценочной стадии Комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика по следующим критериям:

| Номер критерия | Критерии оценки заявки по запросу предложений, значимость критерия (%) | Порядок оценки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена Договора (70) | Оценка заявок по критерию «Цена Договора», осуществляется на основании данных, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме. При этом заявке, содержащей самую низкую стоимость работ, присуждается 5 (Пять) баллов, цену вторую по привлекательности – 4 (Четыре) балла, и так далее по мере уменьшения степени привлекательности. Цена Договора, указанная в заявке Участника запроса предложений в электронной форме, не должна превышать начальную (максимальную) цену Договора, установленную Заказчиком. В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении выполняемых работ. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников запроса предложений в электронной форме без учета НДС (в случае, когда Участниками запроса предложений в электронной форме являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения). |
| 3. | Опыт выполнения аналогичных работ (30) | Оценка заявок по критерию «Опыт выполнения аналогичных* работ» осуществляется на основании анализа сведений, указанных в «Справке о перечне и объёмах выполнения аналогичных работ за 2016-2018 годы», подтверждённых представленными в заявке документами (форма КС-2, КС-3 и т.п.). 5 баллов – 1 700 001 рубль и более; 4 балла – от 1 400 001 рубля до 1 700 000 рублей включительно; 3 балла – от 1 100 001 рубля до 1 400 000 рублей включительно; 2 балла – от 800 001 рубля до 1 100 000 рублей включительно; 1 балл – от 500 001 рубля до 800 000 рублей включительно; 0 баллов – 500 000 рублей и менее. Заявке Участника запроса предложений в электронной форме будет присуждаться 0 баллов по данному критерию при выявлении одного либо нескольких фактов: - не предоставление в составе заявки «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2016-2018 годы»; - предоставление незаполненной «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2016-2018 годы»; - не предоставление в составе заявки документов о выполнении аналогичных* работ (форма КС-2, КС-3 и т.п.) за 2016-2018 годы. Работы, указанные в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2016-2018 годы», но выполненные не в указанный период не учитываются при оценке. * Аналогичными признаются работы по установке системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на опасных производственных объектах теплоэнергетического комплекса |

Оценка заявок осуществляется в следующем порядке:

1) Для оценки заявок осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки.

Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%, по каждому из критериев Комиссией по закупке выставляется значение от 0 до 5 баллов, оценка критерия значимости проводится путем прямого голосования всеми членами Комиссии по закупке по мере соответствия заявки требованиям Документации.

2) Рейтинг заявки по конкретному критерию Участника запроса предложений рассчитывается как произведение коэффициента значимости на балл. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

3) Присуждение каждой заявке итогового места по мере уменьшения степени привлекательности предложения Участника запроса предложений производится по результатам расчета итогового рейтинга Участника запроса предложений. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается 1-ое место. Заявкам, следующим в рейтинге, присваивается 2-е и 3-е место соответственно. Дальнейшее распределение итоговых мест заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. В случае, если несколько заявок набрали одинаковые итоговые рейтинги, меньший порядковый номер итогового места присваивается заявке, которая раньше зарегистрирована Оператором ЭП.

4) Комиссия по закупке учитывает оценки и рекомендации экспертов, однако, может принимать самостоятельные решения.

4.12.2. Предоставление приоритета согласно Постановления № 925

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке Товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в вышеуказанных случаях, цена единицы каждого Товара, Работы, Услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы Товара, Работы, Услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

4.12.3. Оформление окончательного решения Комиссии по закупке

Комиссия по закупке в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и Документации, и оценивает такие заявки.

Победителем запроса предложений (далее по тексту – Победитель) признается Участник запроса предложений, заявка которого в соответствии с критериями, определенными в Документации, наиболее полно соответствует требованиям Документации и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, подведения итогов оформляются протоколом, в котором содержатся сведения  о существенных условиях договора, обо всех Участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, о принятом решении о допуске Участника закупки к участию в запросе предложений и о признании его Участником запроса предложений или об отказе в допуске Участника закупки к участию в запросе предложений с обоснованием такого решения и с указанием положений Документации, которым не соответствует Участник закупки и/или которым не соответствует заявка на участие в запросе предложений этого Участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Документации, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке Победителя и Участника запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер.

Указанный протокол подписывается всеми членами Комиссии по закупке не позднее дня, следующего после дня рассмотрения, оценки и сопоставления, размещается Заказчиком на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

4.12.4. В случае если по запросу предложений не подана ни одна заявка на участие или подана только одна заявка, или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям Документации не была признана ни одна заявка или была признана только одна заявка, запрос предложений признается несостоявшимся. При наличии единственного Участника запроса предложений его заявка рассматривается и оценивается, и в случае соответствия заявки и Участника запроса предложений требованиям Документации, с таким Участником запроса предложений Заказчик заключает Договор.

Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги закупки, направляет такому Участнику запроса предложений проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким Участником запроса предложений в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к Документации о закупке.

Указанный договор будет считаться заключенным с единственным Участником закупки на условиях, предусмотренных Документацией. Извещение о закупке у единственного поставщика в ЕИС Заказчиком не размещается, при этом, информация о таком договоре в части сведений о количестве и стоимости включается Заказчиком в отчет, предусмотренный пунктом 3 части 19 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- 4.13.	Заключение Договора

4.13.1. Порядок заключения и исполнения Договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

4.13.2. Участник запроса предложений, признанный Победителем, либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с п. 4.12.4., обязан заключить Договор, являющийся приложением № 4 к Документации, с учетом существенных условий, указанных в протоколе Комиссии по закупке.

4.13.3. Договор, являющийся приложением № 4 к Документации, заключается между Заказчиком и Участником запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) не ранее чем через 10 (Десять) дней с даты размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги запроса предложений, и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней с даты размещения указанного протокола. Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги закупки, направляет в адрес Участника запроса предложений, обязанного заключить Договор (согласно п. 4.13.2.), проект Договора посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Заказчика.

Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) возвращает подписанную со своей стороны и скрепленную печатью (при наличии) электронную сканированную копию проекта Договора посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента направления Заказчиком указанного проекта Договора с последующей досылкой оригиналов проекта Договора в 2 (Двух) экземплярах по почте.

Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения оригиналов проекта Договора направляет в адрес Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) 1 (Один) экземпляр подписанного со своей стороны и скрепленного печатью Договора.

4.13.4. В случае, если Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) не предоставил Заказчику в срок и в порядке, указанном в пункте 4.13.3. Документации, подписанный им Договор, являющийся приложением № 4 к Документации, такой Участник запроса предложений признается Заказчиком уклонившимся от заключения Договора.

В случае если Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) предоставил Заказчику в срок, указанный в пункте 4.13.3. Документации, подписанный им договор с протоколом разногласий (кроме случая, предусмотренного пунктом 4.13.7. Документации), либо предоставленный договор не соответствует проекту договора, являющемуся приложением № 4 к Документации (заполнение условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, в том числе пустых строк, фраз, предусматривающих выбор одного из нескольких условий, не является изменением условий договора), и данные изменения не согласованы Заказчиком, Заказчик вправе признать такого Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) уклонившимся от заключения договора.

Согласно статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Заказчик обязан направить сведения о таком Участнике запроса предложений для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

4.13.5. В случае, если Победитель признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе заключить Договор с Участником запроса предложений, заявке на участие, в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. Порядок направления проекта Договора Участнику запроса предложений и подписание такого Договора аналогичен порядку, установленному при заключении Договора с Участником запроса предложений, обязанным заключить договор (согласно п. 4.13.2.). При этом сроки исчисляются с момента направления Заказчиком уведомления по любым каналам связи (почта, факс, электронная почта, нарочно и др.) о выражении согласия на заключение Договора.

4.13.6. При заключении и исполнении Договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, и проекте Договора, являющимся приложением Документации (заполнение условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, в том числе пустых строк, фраз, предусматривающих выбор одного из нескольких условий, не является изменением условий Договора), кроме случаев, предусмотренных п. 4.13.7. Документации.

4.13.7. При заключении Договора в сроки, указанные в п. 4.13.3. Документации, между Заказчиком и Участником запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) по обоюдному согласию могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления соглашения о проведении преддоговорных переговоров, протокола разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных условий Договора. Все изменения Договора должны быть согласованы Заказчиком, в ином случае Заказчик вправе признать Участника запроса предложений уклонившимся от заключения Договора.

- 4.14. Обеспечение

Заказчиком в рамках Документации не устанавливается требование обеспечения заявки на участие и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

## 4.15. Переторжка

Заказчиком в рамках Документации переторжка не предусмотрена.

- 4.16. Правовое регулирование

4.16.1. Закупка, проводимая в соответствии с Документацией, регулируется Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и действующим законодательством.

4.16.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением запроса предложений, Участники закупки и Заказчик приложат все усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке путем переговоров.

4.16.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Мурманской области.

# Техническое задание

5.1. Общие положения

Работы по установке системы автоматической пожарной сигнализации (далее по тексту - АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (далее по тексту – СОУЭ) (далее – работы) выполняется на основании:

− Федеральный закон № 123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

− СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

− СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

5.2. Исходные данные

| Заказчик работ | Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» |
| --- | --- |
| Адрес заказчика | 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д.39, корп.1 |
| Получатель работ | Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» |
| Адрес получателя работ | 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д.39, корп.1 |
| Срок выполнения работ | с момента подписания договора по 15.11.2019 г. |
| Место выполнения работ | Район № 6 котельная «Роста»: здание ТЭЦ-1, здание КВГМ, здание мазутонасосной, г.Мурманск, ул. Лобова 100 (территория «35 СРЗ» ОАО ЦС «Звездочка») |

5.3. Цель выполнения работ

Обеспечение безопасности находящихся в помещениях людей и устранение угрозы пожара и его опасных факторов для других лиц, а также сохранение материальных ценностей и документации Заказчика.

5.4. Состав и объем работ

5.4.1. Работы необходимо выполнить, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, другими нормативными актами в области пожарной безопасности и требованиями надзорных и инспектирующих органов, в установленные сроки и в полном объеме.

5.4.2. Объем работ:

− Разработка рабочей документации на установку АПС и СОУЭ (далее – рабочая документация);

− Монтаж АПС и СОУЭ своими силами Подрядчика;

− Пусконаладочные испытания;

− Сдача работ Заказчику.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями:

1. Федерального закона № 123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;

3. ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 июня 2013 г.;

4. СП 3.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

5. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

6. СП 51.13130.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»;

7. СНиП 21-01-97. «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

8. РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

5.5. Требование к Подрядчику

5.5.1. выполнению работ допускается Подрядчик, имеющий лицензию на выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений по указанным видам работ в соответствии с п.15 ст.12 гл.2 Федерального закона от 04.05.2011г №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

5.5.2. Подрядчик должен представить письмо руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады (с указанием группы по электробезопасности).

5.5.3. Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами, обученным и аттестованным персоналом с соблюдением необходимых мер по технике безопасности, пожарной безопасности.

5.5.4. Все используемые инструменты, оснастка, приспособления, должны быть технически исправны.

5.6. Требования к организации и выполнению работ

5.6.1. По окончании разработки рабочей документации системы, Подрядчик передает ее Заказчику на предварительное согласование.

В течение 5 календарных дней, после передачи Подрядчиком Заказчику рабочей документации, Заказчик производит проверку и внесение предложений и замечаний (при их наличии), и возвращает Подрядчику документацию на доработку.

Срок устранения замечаний для Подрядчика составляет 3 календарных дня с момента получения рабочей документации от Заказчика, срок проверки Заказчиком внесенных изменений – 2 календарных дня с момента получения откорректированной рабочей документации от Подрядчика.

5.6.2. До начала работ Подрядчик должен пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в отделе охраны труда Заказчика по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, 15.

5.6.3. Работы следует начинать после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001 от 23.07-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 №80) и СНиП 12-04-2002 от 17.09.2002г. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (Постановление Госстроя России от 17.09.2002 №123). При работе с ручным электроинструментом необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.013.0-91 «Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытания» (Постановление Госстандарта СССР от 30.09.1991 N 1563).

5.6.4. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных материалов (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки).

5.6.5. Заказчик предоставляет помещение для хранения материалов и инструментов.

При выполнении работ Подрядчик соблюдает правила пожарной, промышленной безопасности, правил техники безопасности.

5.6.6. Подрядчик допускает представителя (ей) Заказчика для обеспечения технического надзора за производством работ, контроля соответствия объемов, качества и стоимости выполняемых работ действующим нормативным актам и договорным обязательствам Подрядчика.

5.7. Требования к АПС и СОУЭ

Приемно-контрольные приборы и блок индикации и управления установить в ЦТЩ данной котельной для оповещения постоянно дежурного персонала.

5.7.1. Требуемое оборудование:

Систему АПС и СОУЭ установить с использованием оборудования системы «Орион» (производитель ЗАО НВП «Болид») (или эквивалент).

Параметры эквивалентности:

Тип системы – адресно-аналоговая сигнализация.

Тип оповещения – светозвуковая сигнализация.

Система включает:

- пульт контроля и управления (ПКУ), предназначенный для программирования, контроля и управления АПС и СОУЭ;

- контроллеры двухпроводной линии связи, предназначенные для контроля состояний адресных устройств, подключенных к двухпроводной линии связи (ДПЛС);

- блок контрольно-пусковой, для управления и контроля сетями световых оповещателей «ВЫХОД» и светозвуковых оповещателей;

- блок индикации с клавиатурой;

- шкаф пожарной сигнализации (ШПС) со встроенным резервированным источником питания для обеспечения электропитанием оборудования системы АПС, СОУЭ, а также для механической защиты используемого оборудования.

5.7.2. Требования по организации системы АПС и СОУЭ

Пультовая аппаратура должна обеспечивать:

-

Контроль целостности и отображение состояния шлейфов пожарной сигнализации и линий оповещения;

- Управление внешними устройствами в автоматическом режиме по сигналам от пожарных извещателей (тип и количество сигналов управления определяется на этапе разработки рабочей документации);

- Ведение протокола событий, фиксирующего все происходящие в системе события: (тревожные сообщения; неисправности; действия оператора в стандартных и чрезвычайных ситуациях);

- Защиту от преднамеренного уничтожение или редактирование протокола событий.

Технические средства АПС и СОУЭ должны обеспечивать:

- Контроль состояния сопротивления шлейфов сигнализации;

- Возможность наращивания зон сигнализации;

- Согласно СП 3.13130 от 2009 г. п. 4.1, 4.2, 4.3 в помещениях объекта звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБ выше уровня постоянного шума в защищаемом помещении, но не более 120 дБ.

Применяемое оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с действующими нормативными актами. В случае эквивалентной замены комплектующих изделий требуется их полная совместимость с оборудованием существующей системы.

Требования к безопасности эксплуатации технических средств:

- устанавливаемое оборудование должно быть безопасным для лиц, соблюдающих правила его эксплуатации;

- устанавливаемое оборудование должно быть безвредным для здоровья лиц, имеющих доступ в помещения;

- устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ Р 12.1.019-2009;

- устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75;

- допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах должны отвечать требованиям ГОСТ 12.1.006-84;

- применяемое оборудование, его расположение и условия эксплуатации должны отвечать требованиям «Санитарных правил и норм».

5.7.3. Требования к электропитанию:

Технические средства системы должны обеспечивать свои технические характеристики при работе от однофазной электрической сети напряжением 220 В промышленной частоты 50 Гц, при колебаниях напряжения в пределах от +10 до -15% и частоты +5 Гц.

Электропитание 220В должно подводиться к оборудованию системы из центральной электрощитовой через собственные распределительные щиты и имеющие необходимые (с резервом) количество групп потребителей с учетом потребляемой каждой группой мощности.

При прекращении энергоснабжения должна быть предусмотрена возможность функционирования системы от источников резервного питания, обеспечивающими работу системы при пропадании сетевого напряжения на время, определенное не менее 24 часов в дежурном режиме и 1 час в режиме тревоги.

Обеспечение работоспособности системы в течение 24 часов производится системой аварийного бесперебойного электропитания.

5.7.4. Требования к надежности:

Надежность технических средств системы, ее технические параметры в процессе эксплуатации обеспечиваются гарантией Подрядчика, при условии соблюдения Заказчиком режимов и условий эксплуатации.

5.7.5. Требования к монтажу

Для обеспечения надежности кабельных систем должны быть применены следующие технические и организационные решения:

Применяемые материалы и оборудование должны обеспечивать требуемые нормативно-техническими документами пожаростойкость и пожаробезопасность.

Применяемое оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с действующими нормативными актами. Все проводные коммуникации АПС и СОУЭ прокладываются по каналам и шахтам, предназначенным для прокладки коммуникаций объекта, но с принятием необходимых мер защиты от преднамеренного вывода их из строя.

5.7.6. План помещений

Район № 6 котельная «Роста»: здание ТЭЦ-1, здание КВГМ, здание мазутонасосной, г.Мурманск, ул. Лобова 100 (территория «35 СРЗ» ОАО ЦС «Звездочка»)

Ситуативный план

Здание мазутонасосной

| Выписка из Экспликации Этажи | Номер помещения | Номер по плану здания | Назначение части помещения | Общая (полезная) площадь | Площади, кв. м |  | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Канцелярские |  |  |
|  |  |  |  |  | Основная площадь | Вспомогательная площадь |  |
| 1 | I | 1 | тамбур |  |  | 1,7 | 6,30 |
|  |  | 2 | коридор |  |  | 9,5 |  |
|  |  | 3 | Раздевалка подвесной потолок из гипсокартона |  |  | 13,1 | 2,90 |
|  |  | 4 | Раздевалка подвесной потолок из гипсокартона |  |  | 13,2 |  |
|  |  | 5 | сушилка |  |  | 2,1 |  |
|  |  | 6 | душевая |  |  | 2,1 | 2,60 |
|  |  | 7 | санузел |  |  | 2,0 | 2,90 |
|  |  | 8 | туалет |  |  | 1,4 |  |
|  |  | 9 | кабинет |  | 12,5 |  | 6,05 |
|  |  | 10 | раздевалка |  |  | 6,9 |  |
|  |  | 11 | душевая |  |  | 1,7 |  |
|  |  | 12 | мазутонасосный зал |  | 116,6 |  |  |
|  |  | 13 | электрощитовая |  |  | 12,7 | 5,80-5,90 |
|  |  | 14 | вентиляционная |  |  | 3,9 | 6,30 |
|  | Итого по помещению I: |  |  | 199,4 | 129,1 | 70,3 |  |
|  | II | 1 | помещение для подогрева мазута |  | 69,8 |  | 3,65 |
|  | Итого по помещению II: |  |  | 69,8 | 69,8 |  |  |
|  | Итого по строению: |  |  | 269,2 | 198,9 | 70,3 |  |

Здание ТЭЦ-1:

План 1 этажа

План 2 этажа

План 3 этажа

Выписка из Экспликации

| Литера по плану | Этажи | Номер помещения | Номер по плану здания | Назначение части помещения | Общая (полезная) площадь | Площади, кв. м |  | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Канцелярские |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основная площадь | Вспомогательная площадь |  |
| Лит.А | 1 | I | 1 | лестничная клетка |  |  | 20,8 | 2,50 |
|  |  |  | 2 | коридор |  |  | 10,1 |  |
|  |  |  | 3 | коридор |  |  | 6,0 | 2,50 |
|  |  |  | 4 | туалет |  |  | 4,6 |  |
|  |  |  | 5 | мастерская высота 6 м |  | 33,8 |  | 6,00 |
|  |  |  | 6 | коридор |  |  | 9,9 |  |
|  |  |  | 7 | РУ-05 |  | 46,5 |  |  |
|  |  |  | 8 | склад ртутных ламп |  | 2,4 |  |  |
|  |  |  | 9 | коридор |  |  | 5,3 | 4,80 |
|  |  |  | 10 | калориферная |  | 6,9 |  |  |
|  |  |  | 11 | аккумуляторная |  | 32,6 |  |  |
|  |  |  | 12 | подсобное пом. |  |  | 4,0 |  |
|  |  |  | 13 | машинное отдел-е |  | 342,2 |  | 3,05 |
|  |  |  | 14 | РУ-05 |  | 171,7 |  | 4,80 |
|  |  |  | 15 | мастерская |  | 9,0 |  | 6,00 |
|  |  |  | 16 | дымососная |  | 175,1 |  |  |
|  |  |  | 17 | склад |  | 18,0 |  |  |
|  |  |  | 18 | подсобное пом. |  |  | 2,4 |  |
|  |  |  | 19 | зольная |  | 268,5 |  |  |
| Лит.А1 |  |  | 20 | котельная |  | 570,3 |  | 6,75 |
|  |  |  | 21 | коридор |  |  | 9,6 | 4,10 |
|  |  |  | 22 | лестничная клетка |  |  | 15,9 |  |
|  |  |  | 23 | тамбур |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  | 24 | РУ-05 |  | 110,3 |  |  |
| Лит.А |  |  | 25 | коридор |  |  | 4,5 | 2,75 |
|  |  |  | 26 | комната отдыха |  | 9,5 |  |  |
|  |  |  | 27 | бассейн |  | 9,0 |  |  |
|  |  |  | 28 | парилка |  | 7,7 |  |  |
|  |  |  | 29 | дымососная |  | 59,6 |  | 6,00 |
|  |  |  | 30 | электромастерская |  | 27,5 |  |  |
|  |  |  | 31 | коридор высота 6 м помещение котельного зала |  |  | 79,4 |  |
|  |  |  | 32 | кабинет деревянный потолок |  |  | 23,6 | 3,40 |
|  |  |  | 33 | тамбур |  |  | 4,3 |  |
| Лит.А |  |  | 34 | ХВО |  |  | 145,4 | 2,15 |
|  |  |  | 35 | ХВО |  |  | 19,3 |  |
|  |  | Итого по помещению I: |  |  | 2268,7 | 1900,6 | 368,1 |  |
|  | 1 | II | 1 | трансформаторная |  | 12,3 |  | 6,00 |
|  |  | Итого по помещению II: |  |  | 12,3 | 12,3 |  |  |
|  | 1 | III | 1 | трансформаторная |  | 12,0 |  |  |
|  |  | Итого по помещению III: |  |  | 12,0 | 12,0 |  |  |
|  | 1 | IV | 1 | трансформаторная |  | 3,4 |  |  |
|  |  | Итого по помещению IV: |  |  | 3,4 | 3,4 |  |  |
| Лит.А1 | 1 | V | 1 | трансформаторная |  | 9,4 |  |  |
|  |  | Итого по помещению V: |  |  | 9,4 | 9,4 |  |  |
| Литера по плану | Этажи | Номер помещения | Номер по плану здания | Назначение части помещения | Общая (полезная) площадь | Площади, кв. м |  | Высота, м |
|  |  |  |  |  |  | производственный |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основная площадь | Вспомогательная площадь |  |
| Лит.А1 | 1 | VI | 1 | трансформаторная |  | 10,5 |  |  |
|  |  | Итого по помещению VI: |  |  | 10,5 | 10,5 |  |  |
|  | над пом. I (24) | VII | 1 | лестничная клетка |  |  | 15,9 |  |
|  |  | Итого по помещению VII: |  |  | 15,9 |  | 15,9 |  |
| Лит.А | над пом. I (32) | VIII | 1 | подсобное пом. |  |  | 23,6 | 2,60 |
| Лит.А | 1 | IX | 1 | ХВО |  |  | 13,4 | 2,15 |
|  |  | Итого по помещению IX: |  |  | 13,4 |  | 13,4 |  |
| Лит.А | над пом. I (34) | X | 1 | площадка |  |  | 15,7 | 3,85 |
|  | над пом. I(35); IX(1) |  | 2 | ХВО хранятся химические реагенты водоподготовки |  | 32,6 |  |  |
|  |  | Итого по помещению X: |  |  | 48,3 | 32,6 | 15,7 |  |
| Лит.А | над пом. I(2,3,4,5) | XI | 1 | лестничная клетка |  |  | 20,7 | 3,40 |
|  |  |  | 2 | коридор |  |  | 4,9 |  |
|  |  |  | 3 | кабинет курилка |  | 11,2 |  |  |
|  |  | Итого по помещению XI: |  |  | 36,8 | 11,2 | 25,6 |  |
| Лит.А | над пом. I(13) | XII | 1 | площадка |  |  | 39,0 | 2,95 |
|  |  | Итого по помещению XII: |  |  | 39,0 |  | 39,0 |  |
|  |  | Итого по 1 этажу: |  |  | 2493,3 | 1992,0 | 501,3 |  |
| Лит.А | 2 | XIII | 1 | лестничная клетка |  |  | 20,7 | 3,75 |
|  |  |  | 2 | коридор |  |  | 8,2 |  |
|  |  |  | 3 | умывальная |  |  | 8,1 |  |
|  |  |  | 4 | коридор |  |  | 2,2 |  |
|  |  |  | 5 | туалет |  |  | 1,6 |  |
|  |  |  | 6 | туалет |  |  | 1,6 |  |
|  |  |  | 7 | Кабинет Перегородка по центру потолка (примерно 40 см высотой) |  | 21,2 |  |  |
|  |  |  | 8 | коридор |  |  | 9,6 |  |
|  |  |  | 9 | Раздевалка Перегородки на потолке 5 штук (примерно 40 см высотой) |  |  | 77,4 | 3,75 |
|  |  |  | 10 | душевая |  |  | 17,4 |  |
| Литера по плану | Этажи | Номер помещения | Номер по плану здания | Назначение части помещения | Общая (полезная) площадь | Площади, кв. м |  | Высота, м |
|  |  |  |  |  |  | производственный |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основная площадь | Вспомогательная площадь |  |
|  |  |  | 11 | машин. отделение |  | 287,5 |  | 10,15 |
| Лит.А |  |  | 12 | угольные котлы |  | 557,0 |  | 17,60 |
| Лит.А1 |  |  | 13 | площадка |  |  | 100,7 | 4,60 |
|  |  |  | 14 | ЦТЩ |  | 84,2 |  | 4,20 |
|  |  |  | 15 | лестничная клетка |  |  | 16,6 |  |
| Лит.А |  |  | 16 | кабинет подвесной потолок армстронг |  | 24,9 |  | 3,40 |
|  |  |  | 17 | ХВО |  | 101,3 |  | 10,40 |
|  |  |  | 18 | ХВО |  | 31,9 |  | 3,40 |
|  |  |  | 19 | коридор |  |  | 3,6 |  |
|  |  |  | 20 | коридор |  |  | 3,1 |  |
|  |  |  | 21 | Склад Перегородка по центру потолка (примерно 40 см высотой) |  | 16,0 |  |  |
| Лит.А | 2 | XIII | 22 | склад |  | 3,0 |  | 3,40 |
|  |  |  | 23 | Кабинет Перегородка на потолке (примерно 40 см высотой) |  | 15,7 |  |  |
|  |  | Итого по помещению XIII: |  |  | 1413,5 | 1142,7 | 270,8 |  |
| Лит.А1 | над пом. XIII(15) | XIV | 1 | лестничная клетка |  |  | 16,6 |  |
|  |  | Итого по помещению XIII: |  |  | 16,6 |  | 16,6 |  |
|  |  | Итого по 2 этажу: |  |  | 1430,1 | 1142,7 | 287,4 |  |
| Лит.А | 3 | XV | 1 | лестничная клетка |  |  | 21,0 | 3,80 |
|  |  |  | 2 | коридор |  |  | 23,9 |  |
|  |  |  | 3 | умывальная |  |  | 7,6 |  |
|  |  |  | 4 | коридор |  |  | 2,7 |  |
|  |  |  | 5 | туалет |  |  | 1,1 |  |
|  |  |  | 6 | туалет |  |  | 0,9 |  |
|  |  |  | 7 | Кабинет подвесной потолок армстронг |  | 22,2 |  |  |
|  |  |  | 8 | конференц-зал три перегородки на потолке (прим. 40 см) |  | 36,1 |  |  |
|  |  |  | 9 | коридор |  |  | 5,8 |  |
|  |  |  | 10 | Коридор подвесной потолок армстронг |  |  | 6,0 |  |
|  |  |  | 11 | Кабинет подвесной потолок армстронг |  | 11,2 |  |  |
|  |  |  | 12 | Кабинет подвесной потолок армстронг |  | 18,3 |  |  |
|  |  |  | 13 | комната приема пищи подвесной потолок армстронг |  | 6,4 |  |  |
|  |  |  | 14 | коридор |  |  | 4,9 | 3,75 |
|  |  |  | 15 | склад |  | 5,0 |  |  |
|  |  |  | 16 | лаборатория |  | 31,9 |  | 2,75 |
|  |  | Итого по помещению XV: |  |  | 205,0 | 131,1 | 73,9 |  |
|  | 3 | XVI | 1 | кабинет |  | 57,8 |  | 7,30 |
|  |  | Итого по помещению XVI: |  |  | 57,8 | 57,8 |  |  |
| Лит.А1 | над пом. XIV(1) | XVII | 1 | лестничная клетка |  |  | 16,6 | 6,00 |
| Литера по плану | Этажи | Номер помещения | Номер по плану здания | Назначение части помещения | Общая (полезная) площадь | Площади, кв. м |  | Высота, м |
|  |  |  |  |  |  | производственный |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основная площадь | Вспомогательная площадь |  |
|  | над пом. XIII(13,14) |  | 2 | площадка |  |  | 167,5 |  |
|  |  | Итого по помещению XVII: |  |  | 184,1 |  | 184,1 |  |
| Лит.А1 | над пом. XVII(1) | XVIII | 1 | лестничная клетка |  |  | 16,6 |  |
|  |  | Итого по помещению XVIII: |  |  | 16,6 |  | 16,6 |  |
| Лит.А | над отм. 7.00 м | XIX | 1 | лестничная клетка |  |  | 21,0 |  |
|  |  |  | 2 | переход |  |  | 6,4 | 3,20 |
|  |  |  | 3 | переход |  |  | 34,3 |  |
|  |  | Итого по помещению XIX: |  |  | 61,7 |  | 61,7 |  |
| Лит.А | над пом. XV(16) | XX | 1 | лаборатория |  | 31,9 |  | 3,55 |
|  |  | Итого по помещению XX: |  |  | 31,9 | 31,9 |  |  |
| Лит.А | над отм. 13,85; 13,25;17,00;20,00 | XXI | 1 | лестничная клетка |  |  | 20,8 | 2,55 |
|  |  |  | 2 | подсобное пом. |  |  | 155,2 |  |
|  | над пом. XV(14,15) |  | 3 | коридор |  |  | 3,4 |  |
| Лит.А |  |  | 4 | склад |  | 7,0 |  | 2,55 |
|  |  | Итого по помещению XXI: |  |  | 186,4 | 7,0 | 179,4 |  |
|  |  | XXII | 1 | помещение |  | 205,5 |  | 4,30 |
|  |  | Итого по помещению XXII: |  |  | 205,5 | 205,5 |  |  |
|  |  | XXIII | 1 | площадка |  |  | 29,8 | 4,20 |
|  |  | Итого по помещению XXIII: |  |  | 29,8 |  | 29,8 |  |
|  |  | Итого по 3 этажу: |  |  | 978,8 | 433,3 | 545,5 |  |
|  |  | Итого по строению: |  |  | 4902,2 | 3568,0 | 1334,2 |  |

Здание КВГМ:

План 1 этажа

План на отм.3.50, 3.60

План на отм. 7.20

План на отм. 10.65, 10.75, 10.80

План на отм. 14.40

Выписка из Экспликации

| 5.7.7. Организация пусконаладочных работ установок ПС и СОУЭ Этажи | Номер помещения | Номер по плану здания | Назначение части помещения | Общая (полезная) площадь | Площади, кв. м |  | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Канцелярские |  |  |
|  |  |  |  |  | Основная площадь | Вспомогательная площадь |  |
| 1 | I | 1 | тамбур |  |  | 3,2 | 3,30 |
|  |  | 2 | коридор |  |  | 10,1 |  |
|  |  | 3 | коридор |  |  | 3,5 |  |
|  |  | 4 | туалет |  |  | 2,1 |  |
|  |  | 5 | КВГМ |  | 928,8 |  | 20,30 |
|  |  | 6 | щитовая |  | 106,4 |  | 7,00 |
|  |  | 7 | щитовая |  | 43,0 |  |  |
|  |  | 8 | Сварочный пост Будка без потолка |  | 12,6 |  |  |
|  |  | 9 | дымососная |  | 333,0 |  | 9,40 |
|  |  | 10 | Слесарная В виде будки высотой 3 метра |  | 17,9 |  |  |
|  |  | 11 | мастерская |  | 59,2 |  | 3,30 |
|  |  | 12 | лестничная клетка |  |  | 14,8 |  |
|  | Итого по помещению I: |  |  | 1534,6 | 1500,9 | 33,7 |  |
| на отм. 3,50 | II | 1 | площадка |  |  | 60,6 | 5,90 |
|  | Итого по помещению II: |  |  | 60,6 |  | 60,6 |  |
|  | Итого по 1 этажу: |  |  | 1595,2 | 1500,9 | 94,3 |  |
| на отм. 3,60 | III | 1 | лестничная клетка |  |  | 14,9 | 3,40 |
|  |  | 2 | Коридор Фермы (перегородки на потолке прим. 40 см) |  |  | 19,0 |  |
|  |  | 3 | раздевалка |  |  | 10,4 |  |
|  |  | 4 | душевая |  |  | 7,2 |  |
|  |  | 5 | раздевалка |  |  | 10,2 |  |
|  |  | 6 | комната приема пищи Фермы (перегородки на потолке прим. 40 см) |  | 35,2 |  | 3,40 |
|  | Итого по помещению III: |  |  | 96,9 | 35,2 | 61,7 |  |
| на отм. 7,20 | IV | 1 | лестничная клетка |  |  | 14,8 | 3,40 |
|  |  | 2 | Коридор Фермы (перегородки на потолке прим 40 см) |  |  | 51,9 |  |
|  |  | 3 | Раздевалка Фермы (перегородки на потолке прим 40 см) |  |  | 36,6 |  |
|  |  | 4 | душевая |  |  | 6,9 |  |
|  |  | 5 | кабинет |  | 36,8 |  | 3,45 |
|  |  | 6 | кабинет |  | 25,8 |  | 3,55 |
|  |  | 7 | Щитовая Фермы (перегородки на потолке прим 40 см) |  | 111,8 |  | 6,10 |
|  |  | 8 | площадка |  | 348,5 |  | 13,10 |
|  | Итого по помещению IV: |  |  | 633,1 | 522,9 | 110,2 |  |
| на отм. 10,65 | V | 1 | кабинет |  | 35,7 |  | 3,25 |
|  | Итого по помещению V: |  |  | 35,7 | 35,7 |  |  |
| на отм. 10,75 | VI | 1 | кабинет |  | 25,8 |  | 3,40 |
|  | Итого по помещению VI: |  |  | 25,8 | 25,8 |  |  |
| на отм. 10,80 | VII | 1 | лестничная клетка |  |  | 14,9 | 3,40 |
|  |  | 2 | коридор |  |  | 19,6 |  |
|  |  | 3 | кабинет |  | 18,1 |  |  |
|  |  | 4 | Кабинет Архив (деревянные полки, бумага) |  | 9,9 |  |  |
| Этажи | Номер помещения | Номер по плану здания | Назначение части помещения | Общая (полезная) площадь | Площади, кв. м |  | Высота, м |
|  |  |  |  |  | Канцелярские |  |  |
|  |  |  |  |  | Основная площадь | Вспомогательная площадь |  |
|  |  | 5 | Кабинет Подвесной потолок |  | 24,4 |  | 3,40 |
|  |  | 6 | комната приема пищи |  | 4,1 |  |  |
|  |  | 7 | подсобное помещение |  |  | 6,7 |  |
|  |  | 8 | тамбур |  |  | 2,5 |  |
|  | Итого по помещению VII: |  |  | 100,2 | 56,5 | 43,7 |  |
| на отм. 14,40 | VIII | 1 | лестничная клетка |  |  | 14,8 | 6,00 |
|  |  | 2 |  |  |  | 92,3 |  |
|  | Итого по помещению VIII: |  |  | 107,1 |  | 107,1 |  |
|  | Итого по строению: |  |  | 2594,0 | 2177,0 | 417,0 |  |

Данные работы должны производиться согласно требованиям Технических описаний, Инструкций по эксплуатации, прилагаемых предприятием-изготовителем.

При сдаче в эксплуатацию объекта должны быть проведены контрольные испытания по проверке работоспособности путем измерения сигналов, снимаемых с контрольных узлов и точек функциональных узлов, а также проверки работоспособности системы в целом пробного контрольного срабатывания. Подрядчик должен предоставить четкую инструкцию по пользованию системой АПС и СОУЭ, таблицы и карты кабельных трассировок, распределительных устройств и распечатку зон приемно-контрольного прибора. После окончания пусконаладочных работ необходимо опечатать опломбировать части и элементы системы под роспись организации Подрядчика и Заказчика.

При монтаже и наладке оборудования должны быть обеспечены:

1. работоспособность и контроль состояния пожарных извещателей;

2. контроль состояния шлейфов пожарной сигнализации;

3. формирование извещений о пожаре и неисправностях;

4. отображение извещений на дисплее клавиатуры или устройствах индикации;

5. программирование исполнительных реле для управления светозвукового оповещения;

6. возможность объединения устройств пожарной сигнализации в единый комплекс по интерфейсу;

7. возможность подключения ПЭВМ;

8. возможность просмотра журнала событий на ЖК-дисплее.

5.7.8. Требования к составу исполнительной документации

Подрядчик своевременно и одновременно с предоставлением акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акта приема - передачи выполненных работ передает Заказчику полный комплект исполнительной документации, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами требованиями нормативно-технической документации в строительстве.

Исполнительная документация на выполненные работы должна включать:

-  Рабочая документация;

-  Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями;

-  Техническая документация предприятий-изготовителей;

-  Cертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество

материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ;

-  Акты освидетельствования скрытых работ:

прокладка сетей пожарной сигнализации (по стенам, потолкам, в полу; канализация; в земле);

-  Акты испытаний и ведомости:

-  Акты входного контроля;

- Акт обследования здания;

- Акт готовности зданий и сооружений к производству монтажных работ;

- Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок;

- Акт об окончании монтажных работ;

- Акт об окончании пусконаладочных работ;

- Акт проведения комплексных испытаний автоматической установки пожарной сигнализации;

-Акт приемки технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в эксплуатацию после комплексного опробования

- Акт приемки технических средств пожарной сигнализации в эксплуатацию.

- Приложение № 1 к Документации

|  | о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по установке системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией |
| --- | --- |

Форма письма о подаче оферты

начало формы

«_____»_______________ года

№________________________

Письмо о подаче оферты

Изучив Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме (далее – также запрос предложений), размещенное на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/ и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru) и Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по установке системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений в электронной форме,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

направляет в ваш адрес заявку на участие в запросе предложений в электронной форме и предлагает заключить договор на выполнение работ по установке системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на условиях и в соответствии с Приложениями к настоящему письму на общую сумму:

| стоимость заявки без НДС, руб. | ___________________________________ (стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |
| кроме того НДС, руб. | ___________________________________ (НДС по стоимости, рублей) |
| Итоговая стоимость заявки с НДС, руб. | ___________________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (форма 1) – на ____ л.;

- Техническое предложение (форма 2) – на ____ л.;

- Анкета Участника закупки (форма 3) – на ____ л.;

- Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или Декларация (форма 4) (по необходимости) – на ____ л.;

- Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2016-2018 годы (форма 5) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ») – на ____ л.;

- Прочие документы (перечислить) — на ____ л.

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1.Письмо следует оформить на официальном бланке Участника закупки. Участник закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2.Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Участник закупки должен указать стоимость Товара цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС. Цену следует указывать в формате Х ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей 89 копеек)». Цена не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Документации, и не должна отличаться от цены, указанной на ЭП. В случае расхождения сведений о цене, указанных в соответствующем поле экранной формы Заявки на ЭП и сведений о цене, указанных в документах, содержащихся в загруженном файле, для формирования протоколов закупки принимаются сведения о цене, указанные в соответствующем поле формы Заявки на ЭП.

4. Участник закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника закупки.

- Коммерческое предложение (форма 1)

Форма коммерческого предложения

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: _____________________________

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение.

2. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В калькуляции приводится расчет стоимости отдельных видов работ на основании данных п.5.4. раздела 5 «Техническое задание» Документации с указанием их общей стоимости. Стоимость Работ должна включать в себя НДС, все расходы Подрядчика (в том числе стоимость используемых материалов), а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

4. Цена не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Документации, и не должна отличаться от цены, указанной на ЭП. В случае расхождения сведений о цене, указанных в соответствующем поле экранной формы Заявки на ЭП и сведений о цене, указанных в документах, содержащихся в загруженном файле, для формирования протоколов закупки принимаются сведения о цене, указанные в соответствующем поле формы Заявки на ЭП.

- Техническое предложение (форма 2)

Форма Технического предложения

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: _________________________________

Изучив Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по установке системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (далее – Документация) и принимая установленные в ней требования и условия запроса предложений, обязуемся выполнить работы в соответствии с соблюдением всех требований технического задания (Раздел № 5 Документации) и проекта договора (Приложение № 4 к Документации).

| Требования Заказчика | Предложение Участника закупки |
| --- | --- |
| Согласно раздела 5 Документации – «Техническое задание» |  |

________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

- Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- Анкета Участника закупки (форма 3)

Форма Анкеты Участника закупки

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника закупки |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (номер, сведения о дате выдаче документа и выдавшем его органе) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО Участника закупки |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника закупки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника закупки, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупки с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1.    Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

2.    Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3.    Участник закупки должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4.     В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

## Декларация о соответствии Участника закупки

критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства (форма 4)

Форма декларации о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Декларация

о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

.

2. ИНН/КПП:  	.

(номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:  	.

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 |  |  |
| 2. | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 49 |  |  |
| 3. | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |  |  |
| 4. | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |  |  |
| 5. | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково» | да (нет) |  |  |
| 6. | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» | да (нет) |  |  |
| 7. | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
|  |  | до 15 – микропредприятие |  |  |
| 8 | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
|  |  | 120 в год – микропредприятие |  |  |
| 9 | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |  |  |
| 10 | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД/ОКВЭД2 и ОКПД/ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 11 | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД/ОКВЭД2 и ОКПД/ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 12 | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) |  |  |
| 13 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия  наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
| 14 | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | да (нет) (при наличии  количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) |  |  |
| 15 | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |  |  |
| 16 | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | да (нет) |  |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник закупки заполняет Декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства только в случае, если относится к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2.  Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

3.  Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в» - «д» пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

4. Пункты 1 - 11 являются обязательными для заполнения.

- Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2016-2018 годы (форма 5)

Форма Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2016-2018 годы

начало формы

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных* работ

за 2016-2018 годы

Наименование и адрес Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения – год и месяц окончания выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Предмет договора | Сумма договора, рублей | Номер договора (приложить подтверждающие документы (форма КС-2, КС-3 и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год] |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год] |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с_____г. по_____ г. |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

      - Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участник закупки может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт. Данные сведения будут использованы для оценки Участника по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ».

      - Заявке Участника запроса предложений в электронной форме будет присуждаться 0 баллов по данному критерию при выявлении одного либо нескольких фактов:

- не предоставление в составе заявки «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2016-2018 годы»;

- предоставление незаполненной «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2016-2018 годы»;

- не предоставление в составе заявки документов о выполнении аналогичных работ (форма КС-2, КС-3 и т.п.) за 2016-2018 годы.

Работы, указанные в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2016-2018 годы», но выполненные не в указанный период не учитываются при оценке.

*Аналогичными признаются работы по установке системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на опасных производственных объектах теплоэнергетического комплекса.

- Приложение № 2 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по установке системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией

Наименование организации

ИНН КПП ОГРН

Юридический адрес

Телефон/факс/ e-mail

Письмо о соответствии Участника закупки требованиям, которые установлены

п. 3.1. Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по установке системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией

с целью участия в__________________________________ (указать способ и предмет закупки), извещение №________________ (указать номер извещения), _________________ (указать наименование Участника закупки), подтверждает свое соответствие обязательным требованиям, установленным п. 3.1. Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора ____________________, а именно:

1. ___________ (указать наименование Участника закупки) имеет в наличии действующую лицензию МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на виды работ:

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

2. в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании ____________ (указать наименование Участника закупки) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3. в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке;

4.  у ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5. у ____________ (указать ФИО Участника закупки - физического лица либо ФИО руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки) отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1. ____________ (указать наименование Участника закупки - юридического лица), не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке.

6. между _______________ (указать наименование Участника закупки) и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

7.	сведения о ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

8.	 сведения о____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Достоверность сведений подтверждаю.

«____» ___________ 201_ года.

(Руководитель) _________________________________ М.П.

# Приложение № 3 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по установке системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией

(при необходимости)

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №_______

Российская Федерация, ___________ область, город _______________,

две тысячи ________________ год, _______

Организационно – правовая форма организации – Участника закупки «____________________»  в лице (должность Руководителя, ФИО Руководителя), действующего на основании _________________, настоящей доверенностью уполномочивает (должность уполномоченного лица, ФИО уполномоченного лица, паспорт серии ________ номер_______ выдан ___________), представлять интересы предприятия в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора ______________________________________.

В целях выполнения данного поручения (ФИО уполномоченного лица) уполномочен представлять необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя все документы, связанные с выполнением данного поручения, участвовать от имени доверителя в запросе предложений, заключать от имени Участника закупки «________________» договоры на выполнение работ, а также совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись ФИО уполномоченного лица _______________________удостоверяю.

Доверенность действительна по «___» ________ 201_ года

(должность Руководителя)__________________________________М.П.

# Приложение № 4 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по установке системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией

ДОГОВОР ПОДРЯДА №____

г. Мурманск				                                                           «___» ___________20___г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется посредством собственных сил и материалов выполнить работы по установке системы автоматической пожарной сигнализации (далее по тексту - АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (далее по тексту – СОУЭ) (далее по тексту - работы) в соответствии с условиями настоящего Договора, Техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору), иными документами, являющимися приложениями к настоящему Договору, сдать результат работ Заказчику.

Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ, выполненных в соответствии с положениями настоящего Договора.

1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), на основании _______________№  ___ от __________201_г.

1.3. Существенными условиями Договора в соответствии с ___________________ №___ от « __»________201_ г. являются:

1.3.1. Цена работ по настоящему Договору определяется на основании калькуляции (Приложение № 2 к настоящему Договору) и составляет _________ (__________) руб. ___ коп., в том числе НДС (в случае, если подрядчик не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается) и  включает в себя все расходы Подрядчика (в том числе стоимость используемых материалов), а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

Цена работ по настоящему Договору может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. настоящего Договора.

1.3.2. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания договора по 15.11.2019 г.

1.3.3. Место выполнения работ: Район № 6 котельная «Роста»: здание ТЭЦ-1, здание КВГМ, здание мазутонасосной, г. Мурманск, ул. Лобова 100 (территория «35 СРЗ» ОАО ЦС «Звездочка») (далее по тексту – Объект).

1.3.4. К выполнению работ допускается Подрядчик, имеющий действующую лицензию МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на виды работ:

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить своими силами с применением собственных материалов все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, исполнить в полном объеме иные свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и передать результат работ Заказчику в надлежащем состоянии.

2.1.2. Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика.

2.1.3. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе выполнения работ.

2.1.4. Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями                         «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» и

«СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 175), Договором, калькуляцией (Приложение №2 к настоящему Договору), Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).

2.1.5. До начала работ Подрядчик должен пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в отделе охраны труда Заказчика по адресу г. Мурманск,                                                     ул. Промышленная, 15.

2.1.6. Составить рабочую документацию на установку АПС и СОУЭ (далее – рабочая документация) в соответствии с требованиями п. 3.2. Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору).

Требования к составу рабочей документации:

- наличие структурной схемы системы АПС и СОУЭ;

- наличие электрических схем соединений;

- наличие планов расположения оборудования на планах помещений;

- наличие акустического расчета СОУЭ и расчета емкости аккумуляторных батарей;

- другие требования, определяемые ГОСТ Р 21.1101-2013.

2.1.7.  Согласовать с Заказчиком рабочую документацию. В случае наличия замечаний к рабочей документации Исполнитель обязан внести необходимые изменения и предоставить на повторное согласование Заказчиком.

2.1.8. Организовать работу по монтажу АПС и СОУЭ в соответствии с рабочей документацией.

2.1.9. Принять все необходимые меры по обеспечению сохранности переданного ему Заказчиком имущества и нести ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой утрату или повреждение этого имущества.

2.1.10. При возникновении объективной необходимости изменения сроков выполнения и сдачи работ по Договору, информировать об этом Заказчика в письменном виде не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней. В этом случае, если Заказчик согласен, Стороны составляют Соглашение, отражающее вносимые изменения состава, сроков выполнения и порядка сдачи работ, и являющееся, после его подписания Сторонами, неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.11. Принять от Заказчика нормативно-техническую документацию и другие необходимые для выполнения работ документы по Акту приема-передачи.

2.1.12. Обеспечить наличие у работников соответствующих разрешительных документов и соответствующих допусков на выполняемые работы (действие которых распространяется на весь период выполнения работ по настоящему Договору).

2.1.13. Обеспечить поставку необходимых для производства работ материалов, изделий, запасных частей.

2.1.14. Использовать для выполнения работ материалы, изделия, оборудование надлежащего качества, соответствующие требованиям нормативных документов и имеющие паспорта, инструкции, сертификаты, аттестаты и другие разрешительные документы, удостоверяющие их качество.

2.1.15. Обеспечить наличие у персонала (специалистов) Подрядчика необходимых инструментов, приборов, оборудования, оснастки, средств индивидуальной защиты.

2.1.16. Обеспечить устройство всех необходимых временных сооружений для выполнения работ, в то числе установку лесов и подмостей (включая поставку необходимых для этого материалов).

2.1.17. Незамедлительно извещать представителя Заказчика об обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения работ, и соблюдению сроков выполнения работ.

2.1.18. При выполнении работ соблюдать требования правил производства работ, внутреннего распорядка, пропускного и внутреннего режима на Объекте, установленного Заказчиком, техники безопасности, пожарной безопасности, а также нести ответственность за их ненадлежащее выполнение.

2.1.19. Организовать ежедневный сбор строительных отходов на специально выделенную Заказчиком площадку.

2.1.20. Обеспечить за свой счет вывоз строительных отходов по окончании выполненных работ либо в иной срок по требованию Заказчика.

2.1.21. Возместить ущерб, нанесенный имуществу Заказчика в процессе выполнения работ.

2.1.22. Безвозмездно исправить (устранить) по требованию Заказчика все недостатки (дефекты), выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации, в сроки, согласованные с Заказчиком.

2.2. Подрядчик не вправе:

2.2.1. Передавать свои права и обязанности, указанные в настоящем Договоре, в том числе производить уступку права требования уплаты причитающихся ему денежных средств (как суммы основного долга, так и пеней, убытков, вреда и т.п.), третьему лицу.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ, возможность проезда транспорта, проноса инструмента и материалов Подрядчика.

2.3.2. Обеспечить общее освещение площадки, на которой производятся работы.

2.3.3. Передать Подрядчику имеющуюся у него нормативно-техническую документацию и другие необходимые для выполнения работ документы по Акту приема-передачи.

2.3.4. Принять выполненные работы по договору в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

2.3.5. Оплатить работы по цене, указанной в п.1.3.1. настоящего Договора в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.4.  Заказчик вправе:

2.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов.

2.4.2. Осуществлять проверку фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ.

2.4.3. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных недостатков.

2.4.4. В случае выполнения Подрядчиком работ, не предусмотренных настоящим Договором, отказаться от их оплаты.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Настоящий Договор не предусматривает предоплату, промежуточную оплату выполненных работ.

Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему Договору) и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

3.2. В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренных настоящим Договором, но не более чем на 30 %, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненной (или дополнительной) калькуляции, подписанной Сторонами.

Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.

3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в разделе 13 настоящего Договора Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4.1. Подрядчик принимает меры по обеспечению соблюдения правил противопожарной безопасности, правил техники безопасности, требований по обеспечению безопасности дорожного движения.

4.2. Подрядчик для своевременного и надлежащего выполнения работ по настоящему Договору за свой счет и своими силами обеспечивает поставку и наличие полного комплекса материально-технических ресурсов (далее по тексту МТР) на Объект Заказчика в необходимом количестве. Подрядчик несет ответственность утрату, порчу или снижение потребительских свойств МТР.

4.3. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик несет ответственность за сохранность всех материалов, оборудования, механизмов, техники до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории ремонтной площадки технику и оборудование).

4.4. В целях выполнения работ по настоящему Договору Заказчик предоставляет Подрядчику имеющиеся у него стационарные точки подключения технической воды, канализации, электроэнергии (Ресурсы Заказчика). Подключение к указанным сетям и коммуникациям Подрядчик осуществляет самостоятельно по согласованию с Заказчиком.

4.5. Заказчик обеспечивает общее освещение ремонтной площадки, на которой производятся работы.

4.6. Устройство лесов и подмостей (включая поставку необходимых для этого материалов) выполняет Подрядчик.

4.7. Подрядчик самостоятельно организует ежедневную уборку предоставленных ему помещений (площадок), обеспечивает их пожарную безопасность, а также комплектует их первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с технической.

5.2. Подрядчик по окончании работ проводит опробование АПС и СОУЭ в присутствии представителя Заказчика.

5.3. После окончания работ и проведения опробования АПС и СОУЭ Подрядчик передает Заказчику технические паспорта, сертификаты соответствия и всю документацию на установленное оборудование.

5.4. Подрядчик обязуется передать Заказчику вместе с результатом работ всю документацию, касающуюся эксплуатации АПС и СОУЭ.

5.5. В ходе выполнения работ Подрядчик обязан составлять и комиссионно подписывать акты на все скрытые работы в 3-х экземплярах каждый. В состав комиссии входят представители обеих Сторон.

5.6. Подрядчик письменно (посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Подрядчика) извещает Заказчика о готовности скрытых работ к освидетельствованию за 2 (два) рабочих дня до начала приемки.

5.7. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных скрытых работ.

5.8. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по Договору, готовности работ к сдаче и представить Заказчику акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3.

5.9. Заказчик в течение 5 рабочих дней после получения уведомления Подрядчика организует в установленном порядке приемку работ приемочной комиссией.

5.10. В состав приемочной комиссии, создаваемой Заказчиком, входят: уполномоченные представители Заказчика, и уполномоченные представители Подрядчика.

5.11. Работы считаются принятыми приемочной комиссией со дня подписания Акта приемки приемочной комиссии (Приложение №4 к настоящему Договору), предварительно подготовленного Подрядчиком, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.12. настоящего Договора.

5.12. При обнаружении приемочной комиссией в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе, членами приемочной комиссией в Акте приемки приемочной комиссии (Приложение №4 к настоящему Договору) фиксируются обнаруженные дефекты и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Акте приемки приемочной комиссии, и в письменной форме уведомить об их устранении Заказчика в течение 5 рабочих дней после их устранения. Заказчик в течение 5 рабочих дней после получения уведомления Подрядчика об устранении дефектов в выполненной работе, организует в установленном порядке приемку работ приемочной комиссией.

5.13. Приемка работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и рабочей документацией, а также после устранения всех дефектов, обнаруженных в соответствии с п. 5.12 настоящего Договора.

На основании подписанного без замечаний Акта приемки приемочной комиссии (Приложение №4 к настоящему Договору) Стороны подписывают акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), подписанные Сторонами, являются основанием для выставления Подрядчиком счета и счета-фактуры Заказчику.

5.14. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно организовать приемку работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.15. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ, составляющих предмет настоящего Договора, до его приемки по Акту приема-передачи выполненных работ (Приложение №3 к настоящему Договору) несет Подрядчик.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Качество результата работ и использованных при их проведении материалов должно соответствовать утвержденной рабочей документации, ГОСТам, СП, СНиП и другим действующим нормативным документам.

6.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, и использованные при их проведении материалы.

6.3. Гарантийный срок на все работы - 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение №3 к настоящему Договору), применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.

6.4. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения представитель Подрядчика обязан направить своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня получения Подрядчиком письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с указанием в нем на отказ Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов. Такой Акт считается надлежаще составленным и имеет юридическую силу наравне с двухсторонним. При необходимости Заказчик вправе привлечь независимых экспертов для составления акта обнаруженных дефектов и требовать от Подрядчика возмещение понесенных расходов на привлечение экспертов. Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на привлечение независимых экспертов в течение 5 банковских дней с момента получения соответствующего требования.

6.6. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию. Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещение понесенных расходов на устранение выявленных дефектов. Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на устранение выявленных дефектов в течение 5 банковских дней с момента получения соответствующего требования.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и/или сдачи работ, а также сроков устранения дефектов в работах, за исключением случаев, когда указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Заказчика, Подрядчик выплачивает Заказчику, по соответствующему письменному требованию, пени в размере 0,1 % от стоимости, не выполненной и/или не сданной вовремя работы за каждый день такой просрочки.

7.3. Уплата пени не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Договору.

7.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

7.5. В случае несоблюдения сроков (объемов) выполнения работ, установленных настоящим Договором, несоблюдения Подрядчиком иных обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать из объема денежных средств (или не оплачивать Подрядчику денежные средства), подлежащих (подлежащие) оплате Подрядчику Заказчиком за ранее выполненные работы (задолженности перед Подрядчиком):

- денежные средства в размере стоимости невыполненных/недовыполненных работ в срок, установленный Заказчиком на выполнение работ. В таком случае, Подрядчик не вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки и (или) иных санкций, включая предусмотренные ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами. Удержание (не оплата) денежных средств не является нарушением Заказчиком сроков оплаты за выполненные работы, предусмотренных настоящим Договором; и/или

- денежные средства в размере сумм неустойки, а также убытков, связанных с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору (в том числе при не выполнении, недовыполнении, несвоевременном выполнении работ).

7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору Подрядчик помимо (сверх) уплаты неустойки возмещает Заказчику все причиненные убытки, включая упущенную выгоду.

7.7. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку в размере 0,02 %(процента) от суммы несвоевременно оплаченной работы за каждый календарный день просрочки оплаты. Неустойка не начисляется и оплате не подлежит в случае, если указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Подрядчика. В рамках настоящего Договора проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взысканию с Заказчика не подлежат.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.

8.1.	При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2.	При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

8.3.	В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемые применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдёт. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Каналы связи «Телефон доверия» АО «МЭС»: (8152) 69-15-45.

8.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещённых в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдёт, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, военные действия и т.п.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, в течение 10 календарных дней информирует другую Сторону о начале действия указанных выше обстоятельств. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

9.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более двух месяцев, то Стороны обязаны решить дальнейшую судьбу настоящего Договора.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением, распоряжением или признанием недействительным данного Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка.

10.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии Сторона, получившая ее, обязана направить ответ на претензию в письменном виде.

10.3.  В случае, если ответ на претензию не будет получен в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента истечения срока его направления либо, если Стороны не придут к соглашению по возникшим разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской области.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по взаимному согласию Сторон, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его, путем направления уведомления Подрядчику в случаях:

- просрочки выполнения Работ Подрядчиком более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- несоблюдения Подрядчиком требований к качеству Работ, если устранение недостатков выполненных работ или дефектов влечет задержку выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

- ненадлежащего выполнения/невыполнения иных обязательств Подрядчика по Договору;

- введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом по истечении 10 (Десяти) календарных дней после даты направления Подрядчику соответствующего уведомления.

При этом Подрядчик обязан возместить все убытки Заказчика, связанные с односторонним расторжением Договора. Убытки Подрядчика, возникшие по основаниям, указанным настоящим разделом, возмещению не подлежат.

Подписание каких- либо Дополнительных соглашений в таком случае не требуется.

11.2. С момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ и передать Заказчику результаты Работ и все иное, связанное с выполнением Работ.

11.3.Стороны по взаимному согласию вправе изменить условия договора путем подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111).

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Любое уведомление по настоящему Договору оформляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по адресу, указанному в настоящем Договоре. Уведомление считается поданным в день отправления факсимильного сообщения, направления по электронной почте, отправления заказного письма.

12.2. При выполнении Договора Стороны руководствуются положениями Договора, нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

12.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств в полном объеме, включая гарантии Подрядчика, указанные в разделе 6 настоящего Договора.

12.4. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к ходу исполнения договора и полученным результатам.

12.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

12.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

12.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.8. Стороны, при подписании настоящего Договора согласовали следующие приложения:

- Приложение №1 «Техническое задание»;

- Приложение №2 «Калькуляция»;

- Приложение №3 «Акт приема-передачи выполненных работ»;

- Приложение №4 «Акт приемки приемочной комиссии».

13.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК АО «МЭС» Юридический адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корп.1 Р/с: 407 028 103 000 010 030 64 В Филиале Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» г. Санкт-Петербург К/с: 301 018 102 000 000 008 27 БИК 044 030 827 ИНН/КПП 519 090 71 39/ 785150001 ОКПО 880 364 60 ОГРН 109 519 000 91 11 ОКВЭД 35.30 Сайт организации: www.mures.ru Телефон: (8152) 68-63-26, Факс: (8152) 43-90-13 e-mail: info@mures.ru |  |  | ПОДРЯДЧИК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | ЗАКАЗЧИК: |  |  | ПОДРЯДЧИК: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «МЭС» ______________/___________/ «_____» ________________ 20__г. М.П. |  |  |  |  |  |

Приложение №1

к договору подряда №____________ от «___» _______ 2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________, действующего на основании ________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, согласовали следующее Техническое задание:

1.Общие положения

Работы по установке системы автоматической пожарной сигнализации (далее по тексту - АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (далее по тексту – СОУЭ) (далее – работы) выполняется на основании:

− Федеральный закон № 123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

− СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

− СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

2. Исходные данные

| Заказчик работ | Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» |
| --- | --- |
| Адрес заказчика | 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д.39, корп.1 |
| Получатель работ | Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» |
| Адрес получателя работ | 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д.39, корп.1 |
| Срок выполнения работ | с момента подписания договора по 15.11.2019 г. |
| Место выполнения работ | Район № 6 котельная «Роста»: здание ТЭЦ-1, здание КВГМ, здание мазутонасосной, г.Мурманск, ул. Лобова 100 (территория «35 СРЗ» ОАО ЦС «Звездочка») |

3. Цель выполнения работ

Обеспечение безопасности находящихся в помещениях людей и устранение угрозы пожара и его опасных факторов для других лиц, а также сохранение материальных ценностей и документации Заказчика.

4. Состав и объем работ

4.1. Работы необходимо выполнить, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, другими нормативными актами в области пожарной безопасности и требованиями надзорных и инспектирующих органов, в установленные сроки и в полном объеме.

4.2. Объем работ:

− Разработка рабочей документации на установку АПС и СОУЭ (далее – рабочая документация);

− Монтаж АПС и СОУЭ своими силами Подрядчика;

− Пусконаладочные испытания;

− Сдача работ Заказчику.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями:

1. Федерального закона № 123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;

3. ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 июня 2013 г.;

4. СП 3.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

5. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

6. СП 51.13130.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»;

7. СНиП 21-01-97. «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

8. РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

5. Требование к Подрядчику

  - К выполнению работ допускается Подрядчик, имеющий лицензию на выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений по указанным видам работ в соответствии с п.15 ст.12 гл.2 Федерального закона от 04.05.2011г №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

  - Подрядчик должен представить письмо руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады (с указанием группы по электробезопасности).

  - Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами, обученным и аттестованным персоналом с соблюдением необходимых мер по технике безопасности, пожарной безопасности.

  - Все используемые инструменты, оснастка, приспособления, должны быть технически исправны.

6. Требования к организации и выполнению работ

6.1. По окончании разработки рабочей документации системы, Подрядчик передает ее Заказчику на предварительное согласование.

В течение 5 календарных дней, после передачи Подрядчиком Заказчику рабочей документации, Заказчик производит проверку и внесение предложений и замечаний (при их наличии), и возвращает Подрядчику документацию на доработку.

Срок устранения замечаний для Подрядчика составляет 3 календарных дня с момента получения рабочей документации от Заказчика, срок проверки Заказчиком внесенных изменений – 2 календарных дня с момента получения откорректированной рабочей документации от Подрядчика.

6.2. До начала работ Подрядчик должен пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в отделе охраны труда Заказчика по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, 15.

6.3. Работы следует начинать после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001 от 23.07-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 №80) и СНиП 12-04-2002 от 17.09.2002г. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (Постановление Госстроя России от 17.09.2002 №123). При работе с ручным электроинструментом необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.013.0-91 «Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытания» (Постановление Госстандарта СССР от 30.09.1991 N 1563).

6.4. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных материалов (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки).

6.5. Заказчик предоставляет помещение для хранения материалов и инструментов.

При выполнении работ Подрядчик соблюдает правила пожарной, промышленной безопасности, правил техники безопасности.

6.6. Подрядчик допускает представителя (ей) Заказчика для обеспечения технического надзора за производством работ, контроля соответствия объемов, качества и стоимости выполняемых работ действующим нормативным актам и договорным обязательствам Подрядчика.

7. Требования к АПС и СОУЭ

Приемно-контрольные приборы и блок индикации и управления установить в ЦТЩ данной котельной для оповещения постоянно дежурного персонала.

7.1. Требуемое оборудование:

Систему АПС и СОУЭ установить с использованием оборудования системы «Орион» (производитель ЗАО НВП «Болид») (или эквивалент).

Параметры эквивалентности:

Тип системы – адресно-аналоговая сигнализация.

Тип оповещения – светозвуковая сигнализация.

Система включает:

- пульт контроля и управления (ПКУ), предназначенный для программирования, контроля и управления АПС и СОУЭ;

- контроллеры двухпроводной линии связи, предназначенные для контроля состояний адресных устройств, подключенных к двухпроводной линии связи (ДПЛС);

- блок контрольно-пусковой, для управления и контроля сетями световых оповещателей «ВЫХОД» и светозвуковых оповещателей;

- блок индикации с клавиатурой;

- шкаф пожарной сигнализации (ШПС) со встроенным резервированным источником питания для обеспечения электропитанием оборудования системы АПС, СОУЭ, а также для механической защиты используемого оборудования.

7.2. Требования по организации системы АПС и СОУЭ

Пультовая аппаратура должна обеспечивать:

-

Контроль целостности и отображение состояния шлейфов пожарной сигнализации и линий оповещения;

- Управление внешними устройствами в автоматическом режиме по сигналам от пожарных извещателей (тип и количество сигналов управления определяется на этапе разработки рабочей документации);

- Ведение протокола событий, фиксирующего все происходящие в системе события: (тревожные сообщения; неисправности; действия оператора в стандартных и чрезвычайных ситуациях);

- Защиту от преднамеренного уничтожение или редактирование протокола событий.

Технические средства АПС и СОУЭ должны обеспечивать:

- Контроль состояния сопротивления шлейфов сигнализации;

- Возможность наращивания зон сигнализации;

- Согласно СП 3.13130 от 2009 г. п. 4.1, 4.2, 4.3 в помещениях объекта звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБ выше уровня постоянного шума в защищаемом помещении, но не более 120 дБ.

Применяемое оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с действующими нормативными актами. В случае эквивалентной замены комплектующих изделий требуется их полная совместимость с оборудованием существующей системы.

Требования к безопасности эксплуатации технических средств:

- устанавливаемое оборудование должно быть безопасным для лиц, соблюдающих правила его эксплуатации;

- устанавливаемое оборудование должно быть безвредным для здоровья лиц, имеющих доступ в помещения;

- устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ Р 12.1.019-2009;

- устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75;

- допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах должны отвечать требованиям ГОСТ 12.1.006-84;

- применяемое оборудование, его расположение и условия эксплуатации должны отвечать требованиям «Санитарных правил и норм».

7.3. Требования к электропитанию:

Технические средства системы должны обеспечивать свои технические характеристики при работе от однофазной электрической сети напряжением 220 В промышленной частоты 50 Гц, при колебаниях напряжения в пределах от +10 до -15% и частоты +5 Гц.

Электропитание 220В должно подводиться к оборудованию системы из центральной электрощитовой через собственные распределительные щиты и имеющие необходимые (с резервом) количество групп потребителей с учетом потребляемой каждой группой мощности.

При прекращении энергоснабжения должна быть предусмотрена возможность функционирования системы от источников резервного питания, обеспечивающими работу системы при пропадании сетевого напряжения на время, определенное не менее 24 часов в дежурном режиме и 1 час в режиме тревоги.

Обеспечение работоспособности системы в течение 24 часов производится системой аварийного бесперебойного электропитания.

7.4. Требования к надежности:

Надежность технических средств системы, ее технические параметры в процессе эксплуатации обеспечиваются гарантией Подрядчика, при условии соблюдения Заказчиком режимов и условий эксплуатации.

7.5. Требования к монтажу

Для обеспечения надежности кабельных систем должны быть применены следующие технические и организационные решения:

Применяемые материалы и оборудование должны обеспечивать требуемые нормативно-техническими документами пожаростойкость и пожаробезопасность.

Применяемое оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с действующими нормативными актами. Все проводные коммуникации АПС и СОУЭ прокладываются по каналам и шахтам, предназначенным для прокладки коммуникаций объекта, но с принятием необходимых мер защиты от преднамеренного вывода их из строя.

7.6. План помещений

Район № 6 котельная «Роста»: здание ТЭЦ-1, здание КВГМ, здание мазутонасосной, г.Мурманск, ул. Лобова 100 (территория «35 СРЗ» ОАО ЦС «Звездочка»)

Ситуативный план

Здание мазутонасосной

| Выписка из Экспликации Этажи | Номер помещения | Номер по плану здания | Назначение части помещения | Общая (полезная) площадь | Площади, кв. м |  | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Канцелярские |  |  |
|  |  |  |  |  | Основная площадь | Вспомогательная площадь |  |
| 1 | I | 1 | тамбур |  |  | 1,7 | 6,30 |
|  |  | 2 | коридор |  |  | 9,5 |  |
|  |  | 3 | Раздевалка подвесной потолок из гипсокартона |  |  | 13,1 | 2,90 |
|  |  | 4 | Раздевалка подвесной потолок из гипсокартона |  |  | 13,2 |  |
|  |  | 5 | сушилка |  |  | 2,1 |  |
|  |  | 6 | душевая |  |  | 2,1 | 2,60 |
|  |  | 7 | санузел |  |  | 2,0 | 2,90 |
|  |  | 8 | туалет |  |  | 1,4 |  |
|  |  | 9 | кабинет |  | 12,5 |  | 6,05 |
|  |  | 10 | раздевалка |  |  | 6,9 |  |
|  |  | 11 | душевая |  |  | 1,7 |  |
|  |  | 12 | мазутонасосный зал |  | 116,6 |  |  |
|  |  | 13 | электрощитовая |  |  | 12,7 | 5,80-5,90 |
|  |  | 14 | вентиляционная |  |  | 3,9 | 6,30 |
|  | Итого по помещению I: |  |  | 199,4 | 129,1 | 70,3 |  |
|  | II | 1 | помещение для подогрева мазута |  | 69,8 |  | 3,65 |
|  | Итого по помещению II: |  |  | 69,8 | 69,8 |  |  |
|  | Итого по строению: |  |  | 269,2 | 198,9 | 70,3 |  |

Здание ТЭЦ-1:

План 1 этажа

План 2 этажа

План 3 этажа

Выписка из Экспликации

| Литера по плану | Этажи | Номер помещения | Номер по плану здания | Назначение части помещения | Общая (полезная) площадь | Площади, кв. м |  | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Канцелярские |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основная площадь | Вспомогательная площадь |  |
| Лит.А | 1 | I | 1 | лестничная клетка |  |  | 20,8 | 2,50 |
|  |  |  | 2 | коридор |  |  | 10,1 |  |
|  |  |  | 3 | коридор |  |  | 6,0 | 2,50 |
|  |  |  | 4 | туалет |  |  | 4,6 |  |
|  |  |  | 5 | мастерская высота 6 м |  | 33,8 |  | 6,00 |
|  |  |  | 6 | коридор |  |  | 9,9 |  |
|  |  |  | 7 | РУ-05 |  | 46,5 |  |  |
|  |  |  | 8 | склад ртутных ламп |  | 2,4 |  |  |
|  |  |  | 9 | коридор |  |  | 5,3 | 4,80 |
|  |  |  | 10 | калориферная |  | 6,9 |  |  |
|  |  |  | 11 | аккумуляторная |  | 32,6 |  |  |
|  |  |  | 12 | подсобное пом. |  |  | 4,0 |  |
|  |  |  | 13 | машинное отдел-е |  | 342,2 |  | 3,05 |
|  |  |  | 14 | РУ-05 |  | 171,7 |  | 4,80 |
|  |  |  | 15 | мастерская |  | 9,0 |  | 6,00 |
|  |  |  | 16 | дымососная |  | 175,1 |  |  |
|  |  |  | 17 | склад |  | 18,0 |  |  |
|  |  |  | 18 | подсобное пом. |  |  | 2,4 |  |
|  |  |  | 19 | зольная |  | 268,5 |  |  |
| Лит.А1 |  |  | 20 | котельная |  | 570,3 |  | 6,75 |
|  |  |  | 21 | коридор |  |  | 9,6 | 4,10 |
|  |  |  | 22 | лестничная клетка |  |  | 15,9 |  |
|  |  |  | 23 | тамбур |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  | 24 | РУ-05 |  | 110,3 |  |  |
| Лит.А |  |  | 25 | коридор |  |  | 4,5 | 2,75 |
|  |  |  | 26 | комната отдыха |  | 9,5 |  |  |
|  |  |  | 27 | бассейн |  | 9,0 |  |  |
|  |  |  | 28 | парилка |  | 7,7 |  |  |
|  |  |  | 29 | дымососная |  | 59,6 |  | 6,00 |
|  |  |  | 30 | электромастерская |  | 27,5 |  |  |
|  |  |  | 31 | коридор высота 6 м помещение котельного зала |  |  | 79,4 |  |
|  |  |  | 32 | кабинет деревянный потолок |  |  | 23,6 | 3,40 |
|  |  |  | 33 | тамбур |  |  | 4,3 |  |
| Лит.А |  |  | 34 | ХВО |  |  | 145,4 | 2,15 |
|  |  |  | 35 | ХВО |  |  | 19,3 |  |
|  |  | Итого по помещению I: |  |  | 2268,7 | 1900,6 | 368,1 |  |
|  | 1 | II | 1 | трансформаторная |  | 12,3 |  | 6,00 |
|  |  | Итого по помещению II: |  |  | 12,3 | 12,3 |  |  |
|  | 1 | III | 1 | трансформаторная |  | 12,0 |  |  |
|  |  | Итого по помещению III: |  |  | 12,0 | 12,0 |  |  |
|  | 1 | IV | 1 | трансформаторная |  | 3,4 |  |  |
|  |  | Итого по помещению IV: |  |  | 3,4 | 3,4 |  |  |
| Лит.А1 | 1 | V | 1 | трансформаторная |  | 9,4 |  |  |
|  |  | Итого по помещению V: |  |  | 9,4 | 9,4 |  |  |
| Литера по плану | Этажи | Номер помещения | Номер по плану здания | Назначение части помещения | Общая (полезная) площадь | Площади, кв. м |  | Высота, м |
|  |  |  |  |  |  | производственный |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основная площадь | Вспомогательная площадь |  |
| Лит.А1 | 1 | VI | 1 | трансформаторная |  | 10,5 |  |  |
|  |  | Итого по помещению VI: |  |  | 10,5 | 10,5 |  |  |
|  | над пом. I (24) | VII | 1 | лестничная клетка |  |  | 15,9 |  |
|  |  | Итого по помещению VII: |  |  | 15,9 |  | 15,9 |  |
| Лит.А | над пом. I (32) | VIII | 1 | подсобное пом. |  |  | 23,6 | 2,60 |
| Лит.А | 1 | IX | 1 | ХВО |  |  | 13,4 | 2,15 |
|  |  | Итого по помещению IX: |  |  | 13,4 |  | 13,4 |  |
| Лит.А | над пом. I (34) | X | 1 | площадка |  |  | 15,7 | 3,85 |
|  | над пом. I(35); IX(1) |  | 2 | ХВО хранятся химические реагенты водоподготовки |  | 32,6 |  |  |
|  |  | Итого по помещению X: |  |  | 48,3 | 32,6 | 15,7 |  |
| Лит.А | над пом. I(2,3,4,5) | XI | 1 | лестничная клетка |  |  | 20,7 | 3,40 |
|  |  |  | 2 | коридор |  |  | 4,9 |  |
|  |  |  | 3 | кабинет курилка |  | 11,2 |  |  |
|  |  | Итого по помещению XI: |  |  | 36,8 | 11,2 | 25,6 |  |
| Лит.А | над пом. I(13) | XII | 1 | площадка |  |  | 39,0 | 2,95 |
|  |  | Итого по помещению XII: |  |  | 39,0 |  | 39,0 |  |
|  |  | Итого по 1 этажу: |  |  | 2493,3 | 1992,0 | 501,3 |  |
| Лит.А | 2 | XIII | 1 | лестничная клетка |  |  | 20,7 | 3,75 |
|  |  |  | 2 | коридор |  |  | 8,2 |  |
|  |  |  | 3 | умывальная |  |  | 8,1 |  |
|  |  |  | 4 | коридор |  |  | 2,2 |  |
|  |  |  | 5 | туалет |  |  | 1,6 |  |
|  |  |  | 6 | туалет |  |  | 1,6 |  |
|  |  |  | 7 | Кабинет Перегородка по центру потолка (примерно 40 см высотой) |  | 21,2 |  |  |
|  |  |  | 8 | коридор |  |  | 9,6 |  |
|  |  |  | 9 | Раздевалка Перегородки на потолке 5 штук (примерно 40 см высотой) |  |  | 77,4 | 3,75 |
|  |  |  | 10 | душевая |  |  | 17,4 |  |
| Литера по плану | Этажи | Номер помещения | Номер по плану здания | Назначение части помещения | Общая (полезная) площадь | Площади, кв. м |  | Высота, м |
|  |  |  |  |  |  | производственный |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основная площадь | Вспомогательная площадь |  |
|  |  |  | 11 | машин. отделение |  | 287,5 |  | 10,15 |
| Лит.А |  |  | 12 | угольные котлы |  | 557,0 |  | 17,60 |
| Лит.А1 |  |  | 13 | площадка |  |  | 100,7 | 4,60 |
|  |  |  | 14 | ЦТЩ |  | 84,2 |  | 4,20 |
|  |  |  | 15 | лестничная клетка |  |  | 16,6 |  |
| Лит.А |  |  | 16 | кабинет подвесной потолок армстронг |  | 24,9 |  | 3,40 |
|  |  |  | 17 | ХВО |  | 101,3 |  | 10,40 |
|  |  |  | 18 | ХВО |  | 31,9 |  | 3,40 |
|  |  |  | 19 | коридор |  |  | 3,6 |  |
|  |  |  | 20 | коридор |  |  | 3,1 |  |
|  |  |  | 21 | Склад Перегородка по центру потолка (примерно 40 см высотой) |  | 16,0 |  |  |
| Лит.А | 2 | XIII | 22 | склад |  | 3,0 |  | 3,40 |
|  |  |  | 23 | Кабинет Перегородка на потолке (примерно 40 см высотой) |  | 15,7 |  |  |
|  |  | Итого по помещению XIII: |  |  | 1413,5 | 1142,7 | 270,8 |  |
| Лит.А1 | над пом. XIII(15) | XIV | 1 | лестничная клетка |  |  | 16,6 |  |
|  |  | Итого по помещению XIII: |  |  | 16,6 |  | 16,6 |  |
|  |  | Итого по 2 этажу: |  |  | 1430,1 | 1142,7 | 287,4 |  |
| Лит.А | 3 | XV | 1 | лестничная клетка |  |  | 21,0 | 3,80 |
|  |  |  | 2 | коридор |  |  | 23,9 |  |
|  |  |  | 3 | умывальная |  |  | 7,6 |  |
|  |  |  | 4 | коридор |  |  | 2,7 |  |
|  |  |  | 5 | туалет |  |  | 1,1 |  |
|  |  |  | 6 | туалет |  |  | 0,9 |  |
|  |  |  | 7 | Кабинет подвесной потолок армстронг |  | 22,2 |  |  |
|  |  |  | 8 | конференц-зал три перегородки на потолке (прим. 40 см) |  | 36,1 |  |  |
|  |  |  | 9 | коридор |  |  | 5,8 |  |
|  |  |  | 10 | Коридор подвесной потолок армстронг |  |  | 6,0 |  |
|  |  |  | 11 | Кабинет подвесной потолок армстронг |  | 11,2 |  |  |
|  |  |  | 12 | Кабинет подвесной потолок армстронг |  | 18,3 |  |  |
|  |  |  | 13 | комната приема пищи подвесной потолок армстронг |  | 6,4 |  |  |
|  |  |  | 14 | коридор |  |  | 4,9 | 3,75 |
|  |  |  | 15 | склад |  | 5,0 |  |  |
|  |  |  | 16 | лаборатория |  | 31,9 |  | 2,75 |
|  |  | Итого по помещению XV: |  |  | 205,0 | 131,1 | 73,9 |  |
|  | 3 | XVI | 1 | кабинет |  | 57,8 |  | 7,30 |
|  |  | Итого по помещению XVI: |  |  | 57,8 | 57,8 |  |  |
| Лит.А1 | над пом. XIV(1) | XVII | 1 | лестничная клетка |  |  | 16,6 | 6,00 |
| Литера по плану | Этажи | Номер помещения | Номер по плану здания | Назначение части помещения | Общая (полезная) площадь | Площади, кв. м |  | Высота, м |
|  |  |  |  |  |  | производственный |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основная площадь | Вспомогательная площадь |  |
|  | над пом. XIII(13,14) |  | 2 | площадка |  |  | 167,5 |  |
|  |  | Итого по помещению XVII: |  |  | 184,1 |  | 184,1 |  |
| Лит.А1 | над пом. XVII(1) | XVIII | 1 | лестничная клетка |  |  | 16,6 |  |
|  |  | Итого по помещению XVIII: |  |  | 16,6 |  | 16,6 |  |
| Лит.А | над отм. 7.00 м | XIX | 1 | лестничная клетка |  |  | 21,0 |  |
|  |  |  | 2 | переход |  |  | 6,4 | 3,20 |
|  |  |  | 3 | переход |  |  | 34,3 |  |
|  |  | Итого по помещению XIX: |  |  | 61,7 |  | 61,7 |  |
| Лит.А | над пом. XV(16) | XX | 1 | лаборатория |  | 31,9 |  | 3,55 |
|  |  | Итого по помещению XX: |  |  | 31,9 | 31,9 |  |  |
| Лит.А | над отм. 13,85; 13,25;17,00;20,00 | XXI | 1 | лестничная клетка |  |  | 20,8 | 2,55 |
|  |  |  | 2 | подсобное пом. |  |  | 155,2 |  |
|  | над пом. XV(14,15) |  | 3 | коридор |  |  | 3,4 |  |
| Лит.А |  |  | 4 | склад |  | 7,0 |  | 2,55 |
|  |  | Итого по помещению XXI: |  |  | 186,4 | 7,0 | 179,4 |  |
|  |  | XXII | 1 | помещение |  | 205,5 |  | 4,30 |
|  |  | Итого по помещению XXII: |  |  | 205,5 | 205,5 |  |  |
|  |  | XXIII | 1 | площадка |  |  | 29,8 | 4,20 |
|  |  | Итого по помещению XXIII: |  |  | 29,8 |  | 29,8 |  |
|  |  | Итого по 3 этажу: |  |  | 978,8 | 433,3 | 545,5 |  |
|  |  | Итого по строению: |  |  | 4902,2 | 3568,0 | 1334,2 |  |

Здание КВГМ:

План 1 этажа

План на отм.3.50, 3.60

План на отм. 7.20

План на отм. 10.65, 10.75, 10.80

План на отм. 14.40

Выписка из Экспликации

| Этажи | Номер помещения | Номер по плану здания | Назначение части помещения | Общая (полезная) площадь | Площади, кв. м |  | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Канцелярские |  |  |
|  |  |  |  |  | Основная площадь | Вспомогательная площадь |  |
| 1 | I | 1 | тамбур |  |  | 3,2 | 3,30 |
|  |  | 2 | коридор |  |  | 10,1 |  |
|  |  | 3 | коридор |  |  | 3,5 |  |
|  |  | 4 | туалет |  |  | 2,1 |  |
|  |  | 5 | КВГМ |  | 928,8 |  | 20,30 |
|  |  | 6 | щитовая |  | 106,4 |  | 7,00 |
|  |  | 7 | щитовая |  | 43,0 |  |  |
|  |  | 8 | Сварочный пост Будка без потолка |  | 12,6 |  |  |
|  |  | 9 | дымососная |  | 333,0 |  | 9,40 |
|  |  | 10 | Слесарная В виде будки высотой 3 метра |  | 17,9 |  |  |
|  |  | 11 | мастерская |  | 59,2 |  | 3,30 |
|  |  | 12 | лестничная клетка |  |  | 14,8 |  |
|  | Итого по помещению I: |  |  | 1534,6 | 1500,9 | 33,7 |  |
| на отм. 3,50 | II | 1 | площадка |  |  | 60,6 | 5,90 |
|  | Итого по помещению II: |  |  | 60,6 |  | 60,6 |  |
|  | Итого по 1 этажу: |  |  | 1595,2 | 1500,9 | 94,3 |  |
| на отм. 3,60 | III | 1 | лестничная клетка |  |  | 14,9 | 3,40 |
|  |  | 2 | Коридор Фермы (перегородки на потолке прим. 40 см) |  |  | 19,0 |  |
|  |  | 3 | раздевалка |  |  | 10,4 |  |
|  |  | 4 | душевая |  |  | 7,2 |  |
|  |  | 5 | раздевалка |  |  | 10,2 |  |
|  |  | 6 | комната приема пищи Фермы (перегородки на потолке прим. 40 см) |  | 35,2 |  | 3,40 |
|  | Итого по помещению III: |  |  | 96,9 | 35,2 | 61,7 |  |
| на отм. 7,20 | IV | 1 | лестничная клетка |  |  | 14,8 | 3,40 |
|  |  | 2 | Коридор Фермы (перегородки на потолке прим 40 см) |  |  | 51,9 |  |
|  |  | 3 | Раздевалка Фермы (перегородки на потолке прим 40 см) |  |  | 36,6 |  |
|  |  | 4 | душевая |  |  | 6,9 |  |
|  |  | 5 | кабинет |  | 36,8 |  | 3,45 |
|  |  | 6 | кабинет |  | 25,8 |  | 3,55 |
|  |  | 7 | Щитовая Фермы (перегородки на потолке прим 40 см) |  | 111,8 |  | 6,10 |
|  |  | 8 | площадка |  | 348,5 |  | 13,10 |
|  | Итого по помещению IV: |  |  | 633,1 | 522,9 | 110,2 |  |
| на отм. 10,65 | V | 1 | кабинет |  | 35,7 |  | 3,25 |
|  | Итого по помещению V: |  |  | 35,7 | 35,7 |  |  |
| на отм. 10,75 | VI | 1 | кабинет |  | 25,8 |  | 3,40 |
|  | Итого по помещению VI: |  |  | 25,8 | 25,8 |  |  |
| на отм. 10,80 | VII | 1 | лестничная клетка |  |  | 14,9 | 3,40 |
|  |  | 2 | коридор |  |  | 19,6 |  |
|  |  | 3 | кабинет |  | 18,1 |  |  |
|  |  | 4 | Кабинет Архив (деревянные полки, бумага) |  | 9,9 |  |  |
| Этажи | Номер помещения | Номер по плану здания | Назначение части помещения | Общая (полезная) площадь | Площади, кв. м |  | Высота, м |
|  |  |  |  |  | Канцелярские |  |  |
|  |  |  |  |  | Основная площадь | Вспомогательная площадь |  |
|  |  | 5 | Кабинет Подвесной потолок |  | 24,4 |  | 3,40 |
|  |  | 6 | комната приема пищи |  | 4,1 |  |  |
|  |  | 7 | подсобное помещение |  |  | 6,7 |  |
|  |  | 8 | тамбур |  |  | 2,5 |  |
|  | Итого по помещению VII: |  |  | 100,2 | 56,5 | 43,7 |  |
| на отм. 14,40 | VIII | 1 | лестничная клетка |  |  | 14,8 | 6,00 |
|  |  | 2 |  |  |  | 92,3 |  |
|  | Итого по помещению VIII: |  |  | 107,1 |  | 107,1 |  |
|  | Итого по строению: |  |  | 2594,0 | 2177,0 | 417,0 |  |

5.7. Организация пусконаладочных работ установок ПС и СОУЭ

Данные работы должны производиться согласно требованиям Технических описаний, Инструкций по эксплуатации, прилагаемых предприятием-изготовителем.

При сдаче в эксплуатацию объекта должны быть проведены контрольные испытания по проверке работоспособности путем измерения сигналов, снимаемых с контрольных узлов и точек функциональных узлов, а также проверки работоспособности системы в целом пробного контрольного срабатывания. Подрядчик должен предоставить четкую инструкцию по пользованию системой АПС и СОУЭ, таблицы и карты кабельных трассировок, распределительных устройств и распечатку зон приемно-контрольного прибора. После окончания пусконаладочных работ необходимо опечатать опломбировать части и элементы системы под роспись организации Подрядчика и Заказчика.

При монтаже и наладке оборудования должны быть обеспечены:

1. работоспособность и контроль состояния пожарных извещателей;

2. контроль состояния шлейфов пожарной сигнализации;

3. формирование извещений о пожаре и неисправностях;

4. отображение извещений на дисплее клавиатуры или устройствах индикации;

5. программирование исполнительных реле для управления светозвукового оповещения;

6. возможность объединения устройств пожарной сигнализации в единый комплекс по интерфейсу;

7. возможность подключения ПЭВМ;

8. возможность просмотра журнала событий на ЖК-дисплее.

5.8. Требования к составу исполнительной документации

Подрядчик своевременно и одновременно с предоставлением акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акта приема - передачи выполненных работ передает Заказчику полный комплект исполнительной документации, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами требованиями нормативно-технической документации в строительстве.

Исполнительная документация на выполненные работы должна включать:

-  Рабочая документация;

-  Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями;

-  Техническая документация предприятий-изготовителей;

-  Cертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество

материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ;

-  Акты освидетельствования скрытых работ:

прокладка сетей пожарной сигнализации (по стенам, потолкам, в полу; канализация; в земле);

-  Акты испытаний и ведомости:

-  Акты входного контроля;

- Акт обследования здания;

- Акт готовности зданий и сооружений к производству монтажных работ;

- Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок;

- Акт об окончании монтажных работ;

- Акт об окончании пусконаладочных работ;

- Акт проведения комплексных испытаний автоматической установки пожарной сигнализации;

-Акт приемки технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в эксплуатацию после комплексного опробования

- Акт приемки технических средств пожарной сигнализации в эксплуатацию.

Приложение №2

к Договору подряда №_________ от «__» ___________ 20__ г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

г. Мурманск                                                                                       «_____»___________ 20___ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны согласовали следующую калькуляцию:

ОБРАЗЕЦ

|  | ЗАКАЗЧИК: |  |  | ПОДРЯДЧИК: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «МЭС» ______________/___________/ «_______» ________________ 20__г. М.П. |  |  |  |  |  |

Приложение №3

к Договору подряда №__ от «__» ___________ 20__ г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Мурманск                                                                                                    «__»___________ ____ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и  ___________________ (_________), именуемое в дальнейшем Подрядчик,  в лице ____________________, действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчик выполнил и сдал, а приемочная комиссия в составе:

| № | ФИО | Должность | Место работы |
| --- | --- | --- | --- |

ОБРАЗЕЦ

приняла следующую работу:

| Вид произведенной работы | Стоимость произведенной работы, руб., в том числе НДС (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается) |
| --- | --- |

- 2. Общая стоимость произведенных работ согласно положениям Договора подряда №_____________ от «____» ___________ 20___ г. составляет _____________(_______________________________) руб. ___коп., в том числе НДС (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается).

- 3.  Вышеуказанные работы Подрядчик выполнил полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.

|  | ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АО «МЭС» ______________/___________/ «_______» ________________ 20__г. М.П. |  |  | ___________________________ ______________/ ____________ / «_______» ________________ 20__г. М.П. |  |  |  |  |  |

Приложение №4

к Договору подряда №____ от «____» ___________ 20__ г.

АКТ

ПРИЕМКИ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

г. Мурманск                                                                                       «____»___________ ____ г.

Во исполнение Раздела 5 Договора подряда №____ от «_____» ___________ 20__ г. приемочная комиссия в составе:

| № п.п. | ФИО | Должность | Место работы |
| --- | --- | --- | --- |

ОБРАЗЕЦ

приняла следующую работу:

| № п.п. | Вид произведенной работы | Выявленные дефекты, недостатки и т.п. | Сроки устранения выявленных дефектов, недостатков и т.п. |
| --- | --- | --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ПОДРЯДЧИК: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АО «МЭС» ______________/___________/ «_______» ________________ 20__г. М.П. |  | ___________________________ ______________/ ____________ / «_______» ________________ 20__г. М.П. |  |  |

- Приложение № 5 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по установке системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Наименование и адрес Участника закупки: _____________________________

| Наименование закупки | _______________________________________________________ |
| --- | --- |

| № п/п | Заголовок документа | Реквизиты документа (номер, дата выдачи/составления) | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опись документов |  |  |
|  | Письмо о подаче оферты (Приложение №1 к Документации) |  |  |
|  | Коммерческое предложение (Форма 1) |  |  |
|  | Техническое предложение (Форма 2) |  |  |
|  | Анкета Участника закупки (Форма 3) |  |  |
|  | Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или Декларация (по необходимости) (Форма 4) |  |  |
|  | Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2016-2018 годы (Форма 5) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ») |  |  |
|  | Официальное письмо Участника закупки по рекомендуемой форме Приложения № 2 к Документации |  |  |
|  | Приложение № 3 к Документации (по необходимости) |  |  |
|  | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц |  |  |
|  | Решение о назначении или об избрании (продлении полномочий) лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и срок полномочий такого лица не истек |  |  |
|  | Учредительные документы Участника закупки (Устав) |  |  |
|  | Решение об одобрении крупной сделки |  |  |
|  | Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2018 год с отметкой о приеме |  |  |
|  | Действующая лицензия МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на виды работ: - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ |  |  |
|  | Документы, подтверждающие выполнение аналогичных работ (форма КС-2, КС-3 и т.п.), указанные в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2016-2018 годы» (форма 5 Приложения № 1 к Документации) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ»). |  |  |
|  | Другие документы (указать какие) |  |  |
|  | Всего: |  |  |

Дата «_____»______________20__г.

Примечание:

- В данной форме указывается полный перечень документов, которые представляются Участником закупки – юридическим лицом в составе заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, опись для физического лица (индивидуального предпринимателя) формируется на основе данного приложения с учетом требований п. 3.2 Документации.

- Некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели и организации, зарегистрированные после 1 января 2019 года, указывают в п. 14 описи сведения с учетом требований п. 3.2. Документации.

 Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято